МИНИСТАРСТВО

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуге израде концепта изложбе

(мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану

# Број јавне набавке ЈН О-30

Отворени поступак

Број : 404-02-86/2014-02

Београд, 2014. године

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 - у даљем тексту:ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), сачињена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак за јавну набавку услуге израде концепта изложбе

(мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану

Број јавне набавке ЈН О-30/2014

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ПРИЛОЗИМА |
| 7. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН |
| 10. | ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ |
| 11. | СПИСАК КЉУЧНИХ ЕКСПЕРАТА И ТЕХНИЧКОГ ТИМА ПОНУЂАЧА |
| 12. | ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА |
| 13. | ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА |
| 14. | МОДЕЛ УГОВОРА |

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство трговине, туризма и  телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, www.mtt.gov.rs

- Врста поступка: Отворени поступак

3.   Предмет јавне набавке:

Услуга израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци

5. Контакт: Министарство трговине, туризма и телекомуникација - Одсек за јавне набавке, Немањина 22-26, Београд, 7. спрат, анекс А, канцеларија број 3, контакт телефон: 011/36- 202-37.

6. Процењена вредност предметне јавне набавке је 14.633.333,33 динара без ПДВ.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предметa набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Услуга израде концепта изложбе  (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану

Назив и ознака из општег речника набавке

71200000 - архитектонске и сродне услуге, са елементима услуга под шифром 48500000 - комуникациони и мултимедијски програмски пакет

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца - Министарства трговине, туризма и телекомуникација у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику,

На српском језику морају бити захтеви за додатна појашњења и информације у вези са припремањем понуде, у вези са чланом 63. ЗЈН.

Понуђач доставља понуду на српском језику, осим делова понуде за које је Наручилац изричито у конкурсној документацији навео да морају бити и на енглеском језику. Тако, главни извођачки пројекат мора бити на српском и на енглеском језику. Понуђач гарантује за истоветност верзија пројекта на српском и енглеском језику. У случају несагласности између верзије извођачког пројекта на српском и енглеском језику меродавна је верзија на српском језику.

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача (извођачки пројекат на енглеском језику из претходног става овог одељка не мора да буде оверен од стране овлашћеног судског тумача). Ако понуђач не поступи на наведени начин понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача који су чланови групе понуђача која подноси заједничку понуду, телефон и име и презиме особе за контакт.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, такода се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити на адресу:Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26, Писарница, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку услуге израде концепта изложбе

(мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану

број јавне набавке ЈН О-30/2014

–НЕ ОТВАРАТИ“

На ову адресу се могу достављати и други дописи (Захтеви за појашњења у вези са припремањем понуде у смислу члана 63. ЗЈН, Захтев за заштиту права и друго)

Послове писарнице за Наручиоца врши писарница Управе за заједничке послове републичких органа – Немањина 22-26, Београд, приземље.

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом понуђача. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати Споразумом о заједничком наступу, сходно члану 81. ст. 4. и 5. ЗЈН.  Изузетак од овог правила (да обрасце потписује сваки члан групе понуђача или овлашћени члан групе понуђача у име свих чланова групе) су обрасци на којима изричито пише да морају да буду попуњени, потписани и оверени печатом (посебно) од стране сваког члана групе понуђача (Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН).

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и име и презиме особе за контакт.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану, број јавне набавке ЈН О-30/2014

„Допуна понуде за јавну набавку услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану, број јавне набавке ЈН О-30/2014

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану, број јавне набавке ЈН О-30/2014

или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану, број јавне набавке ЈН О-30/2014

Послове писарнице за Наручиоца врши писарница Управе за заједничке послове републичких органа – Немањина 22-26, Београд, приземље.

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени конкурсном документацијом за предметну јавну набавку на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања и провере испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од пет дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су тражени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

3.9.1 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац ће изабраном понуђачу/Добављачу извршити плаћање у износу од 80% од укупно уговорене цене након уредне испоруке предмета набавке од стране изабраног понуђача/Добављача и то у року не дужем од 10 дана од дана од потписивања Записника о уредној примопредаји од стране лица одређених од изабраног понуђача/Добављача и Наручиоца и уредно испостављене фактуре од стране изабраног понуђача/Добављача, а најкасније до 25. децембра 2014. године. Плаћање 15% од укупно уговорене цене Наручилац ће изабраном понуђачу/Добављачу извршити у року од 10 дана од дана потписивања Записника о уредном функционисању мултимедија у павиљону планираног до 20.04.2015. године и уредно испостављене фактуре од стране изабрног понуђача/Добављача. Плаћање преосталих 5% од укупно уговорене цене Наручилац ће изабраном понуђачу/Добављачу извршити у року од 10 дана од затварања EXPO Милано 2015,  31. 10. 2015. године,  када ће Наручилац потписати и Записник о правилном функционисању мултимедија (видео, аудио, интер активни садржај) током трајања  манифестације и уредно испостављене фактуре од стране изабраног понуђача/Добављача.

Напомена: Нацрт горе наведених Записника сачињава изабрани понуђач/Добављач, а верификује (потврђује својим потписом) лице одређено од стране Наручиоца

3.9.2 ГАРАНТНИ РОК, ОДНОСНО КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Изабрани Понуђач је дужан да изврши своје обавезе у складу са Уговором и свим важећим прописима који регулишу област из које је предмет јавне набавке. Лица одређена од стране Наручиоца ће вршити контролу извршења уговора и имају право да указују у писаној форми на недостатке у извршењу уговорних обавеза од стране изабраног понуђача/Добављача, које је изабрани понуђач/Добављач дужан да отклони без одлагања у разумном року, сходно својим уговорним и законским обавезама.

Изабрани понуђач/Добављач је дужан да по потреби отклони све нефункционалности, као и да сервисира и обезбеди правилно функционисање мултимедијалних материјала (видео, аудио, интер активни садржај) до краја манифестације Ехро Милано 2015, т.ј. до 31. октобра 2015.

    - РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Место извршења је Београд.

Рок извршења предметне услуге је најкасније до 15.12.2014. године, у свема према захтевима Наручиоца из Техничке спецификације и другим захтевима Наручиоца из конкурсне документације за предметну јавну набавку, а рок за испитивање функционисања мултимедија је најкасније до 20.04.2015. године.

Уговор се примењује до 31. октобра 2015. године. Изузетно, рок важења уговора се може продужити из објективних разлога (који не зависе од воље уговорних страна и то Наручиоца и изабраног понуђача/Добављача (нпр. организатор изложбе промени термин Светске изложбе EXPO Милано 2015 у Милану)). Изабрани понуђач/Добављач је дужан да по потреби отклони све нефункционалности предмета јавне набавке, као и да сервисира и обезбеди правилно функционисање мултимедијалних материјала (видео, аудио, интер активни садржај) од дана примопредаје предмета ове јавне набавке која се констатује Записником, као и Записником о функционисању мултимедија у павиљону, а који потписују лица одређена од стране Добављача (који сачињава нацрт ових Записника) и Наручиоца,  до краја манифестације Ехро Милано 2015, т.ј. до 31. октобра 2015.

Наручилац задржава право да једнострано откаже овај уговор уколико изабрани понуђач/Добављач не извршава своје уговорне обавезе,  не поштује рокове дефинисане уговором, не отклони недостатке у вршењу услуге на начин прецизиран уговором, уколико објективно престане потреба за предметом јавне набавке и у другим случајевима на начин и под условима предвиђеним Законом о облигационим односима

Отказни  рок је 15 (петнаест) дана од дана пријема Обавештења о отказу у писаној форми.

3.9.4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА:

Рок важења понуда је 60 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђачи су дужни да у Обрасцу понуде наведу који је рок важења понуде.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, печат понуђача и потпис овлашћеног лица понуђача.

У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

Понуђач је дужан да наведе на основу ког прописа је одређени податак означио као поверљив и да то образложи. У противном наручилац ће заинтересованим лицима омогућити увид у смислу члана 110. ЗЈН.

Нпр. Чланом 4. став 1. Закона о заштити пословне тајне (Сл. глaсник РС бр. 72/11) је предвиђено да

„Пословном тајном, у смислу овог закона, сматра се било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном политиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне. У случају да се понуђач позива на ову одредбу мора да образложи детаљно основаност позивања на исту. Понуђач може да се позове и на други пропис који регулише ову област али такође мора да да детаљно образложење.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.11.ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди мора бити исказана у динарима.

Цене у понуди се исказују без ПДВ и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ.

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима, у складу са чланом 19. став 4. ЗЈН.

Цена је фиксна (не може се мењати)

3.12. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАТАК ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПОЗИВ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија – Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs,

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине – Београд, Руже Јовановић 27а, и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26  http://www.mpzzs.gov.rs/

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Београд, Немањина 22-26 http://www.minrzs.gov.rs/cir/

3.13. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

(A)

У понуди сваки понуђач доставља оригинал Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ (односно 15% и то: Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету ове  јавне набавке, у складу са чланом 83. став 12. и 13. ЗЈН, доставља ову банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ), са роком важења ове банкарске гаранције 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак посла.

Горе наведено Писмо о намерама банке за издавање захтеване банкарске гаранције не сме имати садржину која се односи на политику банке (у вези са условљавањем (нпр. Уколико је то могуће сходно пословној политици банке) или роком издавања банкарских гаранција од стране банке који не може да буде краћи од рока важења понуде), а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку као гаранта.

(Б)  Изабрани Понуђач/ Добављач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач/ Добављач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ (односно 15% и то: Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у складу са чланом 83. став 12. и 13. ЗЈН, доставља ову банкараску гаранцију у износу од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ), са роком важења 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак посла.

Горе наведено Писмо о намерама за издавање банкарске гаранције и Банкарска гаранција за добро извршење посла морају бити на меморандуму банке, са подацима о наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а не смеју садржати додатне услове или рокове за реализацију, односно садржину која се односи на политику банке у вези са условљавањем (нпр. Уколило је то могуће сходно пословној политици банке)),

У складу са чланом 14. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013, 104/13) Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг из члана 14. став 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА). У случају да понуђач подноси банкарску гаранцију стране банке за прерачун у динаре износа наведених у њима (банкарским гаранцијама) користиће се одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

Ако понуђач доставља банкарску гаранцију стране банке на страном језику, дужан је да достави и превод те банкарске  гаранције  на српски језик који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико изабрани понуђач/Добављач не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног поступка јавне набавке.

Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe рoкoвe oд oних кoje oдрeди нaручилaц, мaњи изнoс oд oнoг кojи oдрeди нaручилaц или прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрнe oбaвeзe, вaжнoст бaнкaрских гaрaнциjа мoрa дa сe прoдужи.

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану, број јавне набавке ЈН О-30/2014.

Питања могу да се шаљу на e-mail адресу: javnenabavke@mtt.gov.rs. На ову е-адресу се могу доставити и други дописи заинтересованог лица, односно понуђача (нпр. Захтев за заштиту права и друго). Питања могу да се шаљу и путем поште на адресу наручиоца: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одсек за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26 – Писарница,  са назнаком предмета и броја јавне набавке.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште или електронске поште.

3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном захтеву може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

3.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“, а елементи критеријума су:

- цена

- квалитет

- функционалне карактеристике

| ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА: | БРОЈ ПОНДЕРА |
| --- | --- |
| - ЦЕНА | 34 |
| - КВАЛИТЕТ | 33 |
| - ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | 33 |

MЕТОДЕ ОЦЕЊИВАЊА:

- ЦЕНА

Максималан број пондера за цену износи ...............................................34 пондера

Понуђач који понуди најнижу укупну цену добија 34 пондера, а остали Понуђачи добијају пондере који се израчунавају применом  формуле:

Број пондера  =      Најнижа понуђена укупна цена неког од понуђача х 34

Понуђена укупна цена понуђача који се оцењује

Напомена: Бодоваће се износ без ПДВ из рубрике „УКУПНО 1 (1.а. + 1.б. + 1.ц.+1.д.):“ из Обрасца понуде.

- КВАЛИТЕТ

Максималан број пондера за елемент критеријума КВАЛИТЕТ износи...............33 пондера

Овим елементом бодује се КВАЛИТЕТ понуђеног Концепта, а који обухвата:

I.	Израду концепта изложбе (детаљан опис и садржај):

## А.   Разраду основног концепта изложбе (детаљан опис и садржај)

## Б.  Сценарио и итинерер изложбе (укључујући разраду по просторним целинама: зона за чекање-улаз, предворје, главни изложбени простор, кухиња са делом за сервирање и конзумацију хране, излаз)

## В.   Синопсис и израду мултимедијалних материјала (видео, аудио, интерактивни садржаји)

## Г.   Индустријски дизајн амбалаже за храну припремљену у павиљону

## Д.   Идејно решење маскоте

II.	Израду идејног решења и предлога реализације изложбеног простора павиљона Републике Србије на Светској изложби EXPO Милано 2015 у Милану, Италија.

III.	Израду дела ентеријера за пројекцију видео материјала

Приликом израде предлога креативног решења Концепта наступа Републике Србије потребно је имати у виду да је наше виђење наступа на овој светској изложби замишљено тако да комуницира са ширим кругом посетилаца укључујући и високе званичнике, потенцијалне инвеститоре и пословне људе, а кроз адекватно концептуално и креативно решење изложбене поставке и мултимедијалне презентације. Потребно је омогућити да се кроз идејно решење изложбеног простора павиљона испуни главни циљ наступа Републике Србије, а то је да се наша земља представи светској јавности и промовише свој национални идентитет кроз храну и гастрономију, а истовремено позиционира и промовише своје историјско наслеђе, културу, традицију, инвестиционе и туристичке потенцијале, као и могућности за привредну размену. Концепт изложбе мора да се ослања на главну тему нашег наступа која гласи "Окуси храну. Осети живот.".

У оквиру овог елемента критеријума бодују се следећи поткритеријуми :

- 1) општи естетски утисак и атрактивност

- 2) оригиналност предложеног решења

- 3) усклађеност са циљем и темом изложбе

Сваки члан Комисије оцењује квалитет кроз понуђени Концепт и идејно решење и предлог реализације изложбеног простора – поставке по поткритеријумима оценама од 1 до 5, након чега се за сваки поткритеријум утврђује просечна оцена (збир оцена за сваки поткритеријум се дели са бројем чланова Комисије).

Збир тако добијених просечних оцена по поткритеријумима даје укупну оцену за елемент критеријума КВАЛИТЕТ (максимални збир оцена је 15).

Понуђач чији је збир оцена највећи добија 33 пондера, а остали Понуђачи добијају пондере која се израчунавају  применом  формуле:

Број пондера  =    Збир оцена Понуђача који се оцењује  х 33

Највећи збир оцена који је освојио неки од Понуђача за овај елемент критеријума

- ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ..............................................33 пондера

Максималан број пондера за Функционалне карактеристике износи...............33 пондера

Овим критеријумом бодује се функционалност Концепта и идејног решења и предлога реализације изложбеног простора – поставке, која треба да омогући атракцију, едукацију и интеракцију посетилаца.

У оквиру овог елемента бодују се следећи поткритеријуми:

- 1) степен изводљивости и економичности решења

- 2) усклађеност Концепта и идејног решења и предлога реализације изложбеног простора – поставке са екстеријером и пропозицијама организатора

- 3) начин искоришћености простора

- 4) могућност интеракције посетилаца

Бодовање се врши на следећи начин:

Сваки члан Комисије оцењује понуђени Концепт и идејно решење и предлог реализације изложбеног простора – поставке по поткритеријумима оценама од 1 до 5, након чега се за сваки поткритеријум утврђује просечна оцена (збир оцена за сваки поткритеријум се дели са бројем чланова Комисије).

Збир тако добијених просечних оцена по поткритеријумима даје укупну оцену за елемент критеријума Функционалне карактеристике. (максимални збир оцена је 20).

Понуђач чији је збир оцена највећи добија 33 пондера, а остали Понуђачи добијају пондере која се израчунавају  применом  формуле:

Број пондера  =    Збир оцена Понуђача који се оцењује  х 33

Највећи збир оцена који је освојио неки од Понуђача за овај елемент критеријума

# Напомена: Уговор ће бити додељен понуђачу који освоји највећи број пондера и то сабирањем освојених пондера за сваки од горе наведених елемената критеријума.

Оцењивање врши Комисија за јавну набавку сачињена од експерата из релевантних области и то дипл. инж. арх., дипл. граф. дизајнер, дипл. географ туризмолог, дипл. историчар уметности, проф. др са катедре за продукцију ФДУ, дипл. ецц, дипл. правник, дипл. менаџер. Личне податке чланова комисије (име и презиме) понуђачи ће сазнати у поступку отварања понуда.

3.18. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

У случају да након оцењивања понуда, применом критеријума „економски најповољнија понуда“ постоје две или више понуда са једнаким укупним бројем пондера, предност ће имати понуда Понуђача који је понудио најнижу цену.

У случају да и поред тога постоје једнаке најповољније понуде, предност ће имати понуда Понуђача који је добио највећи број пондера по елементу критеријума Квалитет.

3.19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач, у складу са чланом 74. став 2. ЗЈН.

  - Процена трошкова реализације у Милану

Понуђач треба да уз понуду достави и Процену трошкова рализације у Милану која представља преглед трошкова који су потребни за реализацију његовог Концепта и идејног решења и плана реализације, а која се неће бодовати приликом оцењивања понуде. У те трошкове улазе трошкови припремних радова, уређења изложбеног простора, поставке изложбе, израде изложбених експоната, основног унутрашњег уређења и техничког опремања павиљона, трошкови мултимедијалне опреме, оперативни трошкови, трошкови комуникације и промоције, одржавања током 6 месеци трајања изложбе и демонтаже павиљона, царињења, транспорта, осигурања, репрезентације, надзора, дневница, авионских карата и смештаја и сви други трошкови за које Понуђач сматра да ће бити неопходни.

3.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, Јавни правобранилац и Грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом javnenabavke@mtt.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом  на адресу Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одсек за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26 – Писарница, са назнаком предмета и броја јавне набавке. Уколико се Захтев за заштиту права доставља е-поштом, пожељно је да се уз скенирани овај документ са печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, исти достави и у Word формату ради бржег и ефикаснијег поступања Наручиоца (без преписивања навода подносиоца захтева).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком броја јавне набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,oo динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000,oo динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке није већа од 80.000.000,oo динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000,oo динара.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);

(3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)  број рачуна буџета: 840-742221843-57;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  позив на број: 97 50-016;

(7)  сврха: републичка  административна  такса;  број или  другa ознакa јавне набавке на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

3.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.Уколико изабрани понуђач у овом року не прихвати да закључи уговор, Наручилац може да закључи уговор са следећим понуђачем на ранг листи сачињеној на основу критеријума за доделу уговора. И овај понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од осам дана од пријема позива наручиоца. Уколико захтев за заштиту права буде поднет овај рок за закључење уговора почиње да тече по окончању поступка заштите права.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од пет дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.______ од _________  2014. године (понуђач уписује свој заводини број) за јавну набавку услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану, број јавне набавке ЈН О-30/2014

Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра (Регистра Агенције за привредне регистре, односно регистра надлежног Привреднот суда) |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име и презиме особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Законски заступници понуђача (навести име и презиме свих законских заступника понуђача. Податак је од значаја, у вези са утврђивањем испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који морају да испуњавају сви законски заступници понуђача) |  |
| Понуђач је уписан у Регистар понуђача, у смислу члана 78. ЗЈН. Понуђач може да да овај податак, ради утврђивања испуњености услова из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН | Да Не (у случају подношења заједнчке понуде понуђач може навести податак за све чланове групе и то: Члан групе ______________ (назив) да не Члан групе ______________ (назив) да не Члан групе ______________ (назив) да не Члан групе ______________ (назив) да не Члан групе ______________ (назив) да не За подизвођача/е; Подизвођач ______________ (назив) да не Подизвођач ______________ (назив) да не Подизвођач ______________ (назив) да не Понуђач може заокружити да или не у зависности да ли је понуђач/члан групе понуђача/подизвођач уписан у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу уписа у Регистар понуђача без обзира да ли је понуђач овај податак навео у понуди. |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и то А), Б) или В) (и уписати податке под Б) и В), уколико наступа група понуђача са подизвођачем/има заокружити Б) и В) и попунити податке за те опције))

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ИМА |  |  |
| 1) | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра (Регистра Агенције за привредне регистре, односно надлежног Привреднот суда) свих подизвођача | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Адреса: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Матични број: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Порески идентификациони број: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Име и презиме особе за контакт: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Законски заступници подизвођача (навести име и презиме свих законских заступника подизвођача. Податак је од значаја, у вези са утврђивањем испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који морају да испуњавају сви законски заступници подизвођача) | назив подизвођача 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ назив подизвођача 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ назив подизвођача 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |  |  |
| 1) | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра (Регистра Агенције за привредне регистре односно надлежног Привредног суда) свих чланова групе понуђача | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Адреса: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Име и презиме особе за контакт: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | е-mail | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Телефон: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Телефакс: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Порески идентификациони број: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Матични број: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Шифра делатности: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Законски заступници чланова групе понуђача (навести име и презиме свих законских заступника чланова групе понуђача. Податак је од значаја, у вези са утврђивањем испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који морају да испуњавају сви законски заступници чланова групе понуђача) | назив члана групе понуђача ___________________ 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ назив члана групе понуђача ___________________ 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ назив члана групе понуђача ___________________ 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |

Напомена: - Уколико има више подизвођача или чланова групе у заједничкој понуди него што има предвиђених рубрика у Табели 2. потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче и/или чланове групе понуђача.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1.„ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим члановима групе у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.

- ЦЕНА

Понуђена цена обухвата:

| Редни број | II | III ИЗНОС БЕЗ ПДВ у динарима за сегменте предмета јавне набавке из колоне II | IV ИЗНОС СА ПДВ у динарима за сегменте предмета јавне набавке из колоне II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.а. | Цена услуге за израду Концепта изложбе који обухвата: |  |  |
|  | ## Разрада основног Концепта изложбе (детаљан опис и садржај) |  |  |
|  | ## Сценарио и итинерер изложбе (укључујући разраду по просторним целинама: зона за чекање-улаз, предворје, главни изложбени простор, кухиња са делом за сервирање и конзумацију хране, излаз) |  |  |
|  | ## Синопсис и израду мултимедијалних материјала (видео, аудио, интерактивни садржаји) |  |  |
|  | ## Индустријски дизајн амбалаже за храну припремљену у павиљону |  |  |
|  | ## Идејно решење и назив маскоте |  |  |
| 1.б. | Цена услуге за израду идејног решења и предлога реализације изложбеног простора павиљона |  |  |
| 1.ц. | Цена услуге за израду дела ентеријера за пројекцију видео материјала |  |  |
| 1.д | Остало |  |  |
|  | УКУПНО 1 (1.а. + 1.б. + 1.ц.+ 1.д.): |  |  |

| Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуда) | __________ дана од дана отварања понуда |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања: | Наручилац ће изабраном понуђачу/Добављачу извршити плаћање у износу од 80% од укупно уговорене цене након уредне испоруке предмета набавке од стране изабраног понуђача/Добављача и то у року не дужем од 10 дана од дана од потписивања Записника о уредној примопредаји од стране лица одређених од изабраног понуђача/Добављача и Наручиоца и уредно испостављене фактуре од стране изабраног понуђача/Добављача, а најкасније до 25. децембра 2014. године. Плаћање 15% од укупно уговорене цене Наручилац ће изабраном понуђачу/Добављачу извршити у року од 10 дана од дана потписивања Записника о функционисању мултимедија у павиљону планираног до 20.04.2015. године и уредно испостављене фактуре од стране изабраног понуђача/Добављача. Плаћање преосталих 5% од укупно уговорене цене Наручилац ће изабраном понуђачу/Добављачу извршити у року од 10 дана од затварања EXPO Милано 2015, 31.10.2015.године, када ће Наручилац потписати и Записник о правилном функционисању мултимедија (видео, аудио, интер активни садржај) током трајања манифестације и уредно испостављене фактуре од стране изабраног понуђача/Добављача. Напомена: Нацрт горе наведених Записника сачињава изабрани понуђач/Добављач, а верификује (потврђује својим потписом) лице одређено од стране Наручиоца |

Датум 		Печат и потпис овлашћеног лица понуђача (самостални понуђач или носилац посла у заједничкој понуди)

_____________________		________________________________

Печат и потпис овлашћеног лица члана групе понуђача / подизвођача

________________________________

Печат и потпис овлашћеног лица члана групе понуђача / подизвођача

________________________________

Печат и потпис овлашћеног лица члана групе понуђача / подизвођача

________________________________

Печат и потпис овлашћеног лица члана групе понуђача / подизвођача

________________________________

Напомена:

- 	Образац понуде је потребно попунити, оверити печатом понуђача и потписати од стране овлашћеног лица понуђача

-	Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом оверити Образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има овај Образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач/и, за разлику од свих других образаца које је довољно да попуни, потпише и овери печатом само понуђач.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

Табела 1.

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено) и према месту пребивалишта. Напомена: У случају да правно лице има више законских заступника, овај доказ доставити за сваког од њих - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда правно лице да достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда - ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда Важно: у вези са овим доказом није довољно да Понуђач достави доказ да му није изречена мера забране обављања делатности која се односи на одређени период, нпр 3 године од дана издавања доказа/потврде, јер се на основу овог доказа не може утврдити да ли је у тренутку објављивања позива евентуално на снази мера чије је изрицање претходило броју година којим је дефинисан период у достављеном доказу/потврди (нпр. у претходних 4, 5 или више година а у трајању од 5, 6 или више година). Такође, није допуштено да се овај доказ/потврда ограничава на меру забране обављања једино оне делатности која је предмет јавне набавке, не односећи се при том на делатности друге врсте. У вези са наведеним у овој рубрици Важно: Наручилац је узео у обзирстав/мишљење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је овај орган навео по истоврсном питању у својој одлуци број 4-00-1509/2013 од 18.10.2013. године – доступно на сајту овог органа. Такође, предметним Потврдама се мора доказати да ли је постојало дејство евентуално изречене мере забране обављања делатности на дан објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набаки, а не на неки каснији датум. Другим речима, уколико Понуђач достави ову потврду којом се потврђује да му није изречена мера забране обављања делатности на наки каснији датум у односу на датум објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, из такве потврде се не може утврдити да ли је евентуално постојала мера забране обављање делатности која је била на снази у моменту за који је закон везао дејство такве мере, т.ј. у моменту објављивања односно слања позива за подношење понуда, а чије је дејство у међувремену (до датума који се у потврди наводи, у случају да се потврда односи на неки каснији датум у односу на датум објављивања Позива за подношење понуда) престало. Наручилац је по овом питању узео у обзир став/мишљење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, који је овај орган навео по истоврсном питању у својој одлуци број 4-00-1475/2014 од 30.06.2014. године – доступно на сајту овог органа. Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) - Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да располаже неопходним финансијским капацитетом: 1) да је понуђач остварио пословни приход од најмање 40.000.000,00 динара без ПДВ збирно у претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013.године) 2) да у задњих шест месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан ниједан дан 3) да je у претходне три године (2011., 2012. и 2013.године) учествовао (сарађивао) у организацији једног пројеката/манифестацији сличног карактера | - Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2011., 2012. и 2013. годину. Овај Извештај може бити издат и пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, с тим да садржи релевантне податке за 2011., 2012. и 2013. годину. Напомена: Уместо Извештаја о бонитету понуђач доставља биланс стања и биланс успеха за период 2011., 2012. и 2013. годину, ако је привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води пословне књиге по систему двојног књиговодства (са мишљењем овлашћеног ревизора) Понуђачи који су привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству воде пословне књиге по систему простог књиговодства достављају биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за период 2011., 2012. и 2013. годину. - Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан ниједан дан - Попуњен, оверен печатом понуђача и потписан од стране овлашћеног лица понуђача „Образац – референтна листа“ и „Образац - Потврда о референцама“- попуњен, оверен печатом ранијег корисника услуге (референтног наручиоца) и потписан од стране овлашћеног лица ранијег корисника услуге (референтног наручиоца) Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, услове из тачке 5. подтачка 1), 2) и 3) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају неки од ових услова заједно. Довољно је да један од чланова групе понуђача испуни овај услов и достави доказ. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. Понуђач мора самостално да испуни овај услов. |
| 6. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: - Пoнуђaч je у oбaвeзи дa има најмање по једно радно ангажовано лице у следећим областима: - најмање једног стручњака из области дизајна и - најмање једног стручњака из области драматургије и - најмање једног стручњака из области сценографије и - најмање једног стручњака из области мултимедијалне уметности и - најмање једног стручњака из области архитектуре. | Напомена: Под радно ангажованим лицем сматра се свако лице које понуђач ангажује по основу уговора о раду (на неодређено или одређено време) или по другом правном основу (уговор о делу или други правни основ), а у складу са Законом о раду и другим прописима који регулишу ову област. Ова лица ће бити ангажована на пружању услуге која је предмет јавне набавке. - Докази: - изјава понуђача (потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача) којом потврђује да има радно ангажована лица и то - најмање једног стручњака из области дизајна и - најмање једног стручњака из области драматургије и - најмање једног стручњака из области сценографије и - најмање једног стручњака из области мултимедијалне уметности и - најмање једног стручњака из области архитектуре. Понуђач је за наведене кадрове дужан да достави и 1) доказ о стручности (дипломе, сертификати, лиценце и/или одговарајуће) 2) списак и кратке биографије кључних експерата и техничког тима који су запослени или ангажовани по другом законском основу од стране Понуђача на реализацији предмета јавне набавке и који ће бити одговорни за њену реализацију - У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 6 .група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају овај услов заједно. Довољно је да један од чланова групе понуђача испуни овај услов и достави доказ. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. Понуђач мора самостално да испуни овај услов |

Напомена:

Понуђач је дужан да достави и прилоге наведене у Одељку- - ПРИЛОЗИ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ УЗ ПОНУДУ у оквиру В. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА) Понуђач је дужан да сачини и достави у понуди Динамички план активнисти, при чему је дужан да поштује све рокове које је Наручилац дефинисао Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку (у вези са чланом 11. Модела уговора) Понуђач треба да уз понуду достави и Процену трошкова рализације у Милану, сходно тачки 3.20. Конкурсне документације – Одељак УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене услове из овог обрасца – Табела 1, биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

Понуђач је дужан да достави и обрасце садржане у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, попуњене, оверене печатом понуђача и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, на начин дефинисан конкурсном документацијом.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Понуђач не мора да достави доказ – Потврду Народне банке Србије уколико је за њега доступан овај податак на интернет адреси Народне банке Србије – Опција Принудна наплата – Претраживање дужника у принудној наплати – линк:  http://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html (у овом случају понуђач може у понуди само да  наведе да је податак доступан на интернет адреси Народне банке Србије)

- Понуђач не мора да достави у понуди Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН уколико је за њега доступан захтевани податак на интернет адреси Агенције за привредне регистре – Опција „Претрага података” – „Претрага правних лица и предузетника ( линк: http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search ) – Матични број понуђача - Финансијски извештаји - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника. - Подаци из финансијских извештаја за 2013. 2012 и 2011. годину (у овом случају понуђач може у понуди само да  наведе да је податак доступан на интернет адреси Агенције за привредне регисгре)

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе наведене у тачкама од 1) до 4) Табеле 1. овог обрасца, сходно чл. 78. ЗЈН-а.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде

ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца – Табела 1, а остале услове из овог обрасца испуњавају заједно.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем/има, дужан је да за подизвођача/е у понуди достави све доказе о испуњености услова наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца – Табела 1

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, овереним (од стране управног или судског органа) копијама или у оригиналу.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана  170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.

Чланом 234а Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013) је предвиђено да Oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу или другoм субjeкту приврeднoг пoслoвaњa кoje имa свojствo прaвнoг лицa или прeдузeтник, кojи у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм пoднeсe пoнуду зaснoвaну нa лaжним пoдaцимa, или сe нa нeдoзвoљeн нaчин дoгoвaрa сa oстaлим пoнуђaчимa, или прeдузмe другe прoтивпрaвнe рaдњe у нaмeри дa тимe утичe нa дoнoшeњe oдлукa нaручиoцa jaвнe нaбaвкe, кaзнићe сe зaтвoрoм oд шeст мeсeци дo пeт гoдинa.

6.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

В. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА)

# ПРОПОЗИЦИЈЕ И ОПШТИ УСЛОВИ

Предмет јавне набавке су услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану, Италија од 1. маја до 31. октобра 2015. године. Тема Светске изложбе EXPO Милано 2015 гласи „Нахранимо планету. Енергија за живот.", а тема наступа Републике Србије је "Окуси храну. Осети живот.".

Циљ наступа Републике Србије на Светској изложби EXPO Милано 2015

Република Србија се после Шангаја, по други пут појављује на Светској изложби и

својим одговором на главну тему "Нахранимо планету. Енергија за живот." има за циљ да се представи светској јавности и промовише свој национални идентитет кроз храну и гастрономију, а истовремено позиционира и промовише своје историјско наслеђе, културу, традицију, инвестиционе и туристичке потенцијале, као и могућности за привредну размену.

Наше виђење наступа на овој светској изложби замишљено је тако да комуницира са ширим кругом посетилаца укључујући и високе званичнике, потенцијалне инвеститоре и пословне људе, и то изложбеном поставком и мултимедијалном презентацијом, у оквиру изнајмљеног павиљона укупне површине 250m2  и  изложбене бруто површине од 120m2 са додатним простором за припрему и конзумацију хране од 90m2, те салом за састанке са канцеларијским простором и помоћним просторијама величине 90m2, а током шест месеци трајања изложбе. (Прилог 3. План ентеријера павиљона Р. Србије – Т2Б)

Тема наступа

Званична тема наступа Републике Србије на Светској изложби EXPO Милано 2015 гласи "Окуси храну. Осети живот." (Прилог 1. Тема наступа). Као одговор на главну тему "Нахранимо планету. Енергија за живот." Наступ Републике Србије настојаће да посетиоцима павиљона ближе дочара како данас изгледа или би бар требало да изгледа модерна Србија кроз богату српску кухињу, културу и традицију. Наступ наше земље треба да на адекватан начин представи природне и привредне ресурсе  и потенцијале за за раст и развој са нагласком на пољопривреду и прехрамбену индустрију, нарочито органску производњу и уједно буде оличење модерне државе великог културно-историјског наслеђа.

Српски павиљон на изложби EXPO Милано 2015 налази се у оквиру Био-Медитеран кластера, на самом улазу у кластер, између павиљона Алжира и Сан Марина, а наспрам Грчког павиљона (Прилог 2. Изглед Био-Медитеран кластера). Тема Био-Медитеран кластера гласи "Здравље, лепота и складност". Инспирација за архитектуру Био-Медитеран кластера долази од Медитеранских острва, а конкретно је посвећен Сицилији.

Унифицираност архитектуре кластера долази од плаво-беле боје карактеристичне за Медитеран, док је персонализација павиљона омогућена на предњем делу фасаде исписом имена земље на енглеском језику и националном алфабету уз пратећу заставу, као и одабиром боје на предњем делу фасаде из унапред дефинисане палете од стране организатора. Фасада се састоји из два слоја:

- Основни – поликарбонат на мрежа беле боје

- Позадински – валовити алуминијумски лим обојен према палети дефинисаној од стране организатора. Одабрана боја фасаде Републике Србије симболизује боју малине, а у палети се налази под шифром RAL 3000.

Централни део кластера представља трг као главно место окупљања. Сам трг је обојен нијансама плаве боје које представљају море, а наткривен је белом конструкцијом која симболише обрисе кровова Медитеранског села. Унутар трга налазе се четири засебне области, простори у којима ће посетиоцима бити понуђене намирнице типичне за Медитеран (као на пијаци), а у којима је земљама кластера (поред кухиње унутар павиљона) такође омогућена и припрема хране на отвореном, ткз. "kitchenshow". Поред хране, трг је место на коме ће земље Био-Медитеран кластера имати прилику да се представе и кроз разне догађаје који на прави начин дочаравају поднебље из кога долазе.

Концептом кластера организатор има за циљ да на једном месту окупи и представи земље једног поднебља и истих дијететских навика, а на тај начин ближе и економски исплативије по земље учеснице, дочара сам Медитеран.

Опис предмета јавне набавке

# Предмет јавне набавке су услуге:

- Израде концепта изложбе (детаљан опис и садржај)

- Израде идејног решења и предлога реализације изложбеног простора павиљона Републике Србије на Светској изложби EXPO  Милано 2015 у Милану, Италија.

- Израда дела ентеријера за пројекцију видео материјала

- Концепт изложбе (детаљан опис и садржај)

Концепт изложбе представља разраду основне теме Светске изложбе у Милану "Нахранимо планету. Енергија за живот." и одабране теме српског павиљона под називом "Окуси храну. Осети живот.", а треба да буде у складу са Темом наступа Републике Србије (Прилог 1. Тема наступа).

Концепт изложбе треба да обухвати:

## А. Разраду основног концепта изложбе (детаљан опис и садржај)

## Б.  Сценарио и итинерер изложбе (укључујући разраду по просторним целинама: зона за чекање-улаз, предворје, главни изложбени простор, кухиња са делом за сервирање и конзумацију хране, излаз)

## В. Синопсис и израду мултимедијалних материјала (видео, аудио, интерактивни садржаји)

## Г.   Индустријски дизајн амбалаже за храну припремљену у павиљону

## Д. Идејно решење маскоте

А. Разрада основног концепта треба да се заснива на следећим постулатима:

- Да кореспондира са главном темом Светске изложбе EXPO Милано 2015 "Нахранимо планету. Енергија за живот." (http://www.expo2015.org/en) пружајући одговор на следећа питања: Како се навике у исхрани мењају кроз време? Који су проблеми савременог друштва који утичу на навике у исхрани и како их превазићи? Који су глобални проблеми везани за храну као основни животни ресурс? Да ли је данашње друштво довољно едуковано о последицама лоше исхране?

- Да приближи посетиоцу тему наступа Републике Србије "Окуси храну. Осети живот." и основну идеју о храни као главном животном ресурсу, одговарајући на следећа питања: Како је храна утицала на развој богате српске историје, културе и традиције? Прошлост – садашњост – будућност, развој српске кухиње од неолита до данас. Како представити наш културни и национални идентитет кроз приказ својствених индивидуалних и друштвених обичаја припремања и конзумирања хране? Србија као традиционални произвођач здраве хране и наш потенцијал у производњи органске хране. Како гостима из иностранства дочарати Србију кроз гастрономију?

- Да пројектује слику о Србији као једној модерној европској земљи са дугом традицијом, ослањајући се првенствено наоригиналност, креативност и иновативност изложбе. Изложбена поставка треба да пружи јединствен визуелни доживљај и асоцијацију на Србију – виртуелно путовање кроз природна и културна богатства са освртом на храну као главни мотив изложбе. Тема изложбе може се обрађивати и у сегментима, на различите начине и коришћењем различитих презентационих техника.  Пожељна је што већа интерактивнocт елемената изложбе како би се посетиоцу обезбедило да буде активан учесник, чиме се постиже и лакши пријем основне поруке и информација. Комбиновањем мултимедије и  виртуелне стварности са реалним елементима пружа се јасна слика и прави линк са "стварном Србијом".

- Да се начин реализације концепта изложбе у најкраћем може описати са три кључне речи: АТРАКЦИЈА-ЕДУКАЦИЈА-ИНТЕРАКЦИЈА.

Следе додатне напомене везане за очекивани начин разраде концепта изложбе.

Б.    Сценарио изложбе:

Сценарио изложбе треба да обухвати све активности, доживљаје, сензације, утицаје и искуства посетиоца на путу кроз павиљон. Главни сценарио као и итинерер изложбе треба да обухвате редослед  и садржај догађања у свим изложбеним целинама.

Смернице

Водити рачуна o задатом распоредy просторних целина павиљона који одређују и смер кретања посетилаца кроз павиљон: зона за чекање-улаз, предворје, главни изложбени простор, кухиња са делом за сервирање и конзумацију хране, и излаз из павиљона.  (Прилог 3. План ентеријера павиљона Р. Србије – Т2Б)

УЛАЗ – ЗОНА ЗА ЧЕКАЊЕ:

Посетилац први контакт са павиљоном остварује прилазећи павиљону са "Медитеранског трга", путем боје фасаде са исписом назива земље и заставом, а у амбијенту непосредне близине павиљона Алжира и Сан Марина (Прилог 2. Изглед Био-Медитеран кластера). Други контакт се остварује на улазу у павиљон, приликом евентуалног чекања у реду и управо на том месту почиње његово "путовање" кроз павиљон. Због могућих гужви и током чекања у реду, потребно је да ауторски тим осмисли сценарио догађаја, односно начин на који ће се привући, заинтригирати и задржати посетиоци - пружити им основне информације на један занимљив и атрактиван начин, уз интересантне и едукативне чињенице о Србији (аниматор, видео материјали, таблет апликације и сл.).

Планирано је да у овом делу павиљона, поред обезбеђења, буду ангажоване још две хостесе/аниматора. Очекивано задржавање посетилаца у реду за чекање је до 30 минута.

ПРЕДВОРЈЕ:

У овом делу павиљона потребно је да посетилац стекне основну информацију и директну асоцијацију на Србију, а пожељно је посетиоца едуковати о географском положају Србије. Предворје може да пружи кратак увод и асоцијацију на главну тему изложбе. Планирано је да се посетилац у предворју задржи кратко (до 5 минута). У предворју павиљона хостеса ће бити задужена да спречи настанак гужве и усмери посетиоце у главни изложбени део.

ГЛАВНИ ИЗЛОЖБЕНИ ДЕО:

Права авантура за посетиоце почиње у главном изложбеном делу као јединственој аудио-визуелној целини. У овом простору концепт и разрада идеје добијаjу своју материјализацију у виду доминантног централног места као главног носиоца приче. Ради постизања што веће посете, избегавања великих редова и брзог и ефикасног протока посетилаца потребно је обезбедити несметану флуктуацију кроз павиљон. Саветује се избегавање претерано дугих пројекција/филмова и осталих садржаја који задржавају посетиоце на једном месту. Видео пројекција треба да буде својеврсно "путовање" кроз павиљон и да посетиоца директно упути на део павиљона у коме се налази кухиња како би његова посета укључила ангажовање свих чула и завршила се конзумацијом српске хране. Изложба је сталног карактера и траје шест месеци. Потребно је планирати мултифункционалност главног изложбеног дела за привремене поставке или догађаје уметника и јавних личности из Србије.  Предвиђено време задржавања у главном изложбеном делу је око 20 минута.

Приликом осмишљавања садржаја и сценарија изложбе узети у обзир податке о очекиваним просечним посетиоцима EXPO  Милано 2015 (званична процена организатора):

- 20 милиона посетилаца

- 12 – 14 милиона домаћи,  6 – 8 милиона страни посетиоци + 20% поновљених посета даје коначну цифру од око 24 милиона посетилаца

- 3.3 – 4.4 милиона Европљани, 2.7 – 3.6 милиона остатак света

кухиња са делом за сервирање и конзумацију хране:

По изласку из главног изложбеног дела посетиоцу се пружa могућност да купи неки од конзумних сувенира и проба храну из српске кухиње. У овом делу смештен је и инфо пулт на којем посетилац добијa све потребне информације у вези са изложбом.

Ауторски тим треба да осмисли начин и амбијент у коме ће се посетилац релаксирати и уживати у чарима српске кухиње, у пријатној атмосфери која директно асоцира на Србију. Потребно је доставити и предлог концепта и садржаја понуде саме кухиње који ће се најбоље уклопити у сам концепт изложбе.

Део за сервирање и конзумацију хране може да послужи и као простор за краће поставке мањег обима различитиx садржајa, у зависности од њихове актуелности. Постоји и могућност живог преноса тренутних дешавања у Србији (нпр. током трајања музичких фестивала и других културних догађања у Србији), али треба строго водити рачуна о времену задржавања посетилаца како би се избегло уско грло. Очекује се да посетилац у просеку у овом делу проведе до 20 минута.

ИЗЛАЗ ИЗ ПАВИЉОНА:

У оквиру кухиње или при самом излазу из павиљона потребно је предвидети и део за продају конзумних сувенира спонзора нашег наступа (вино, ајвар и слатко, сиреви, лицидерски производи и сл.) уз дискретан визибилити бренда.

В.    Синопсис и израду мултимедијалних материјала (видео, аудио, интерактивни садржаји)

Од аутора се очекује да доставе синопсисе презентационих видео материјала везаних за Србију. Из достављеног синопсиса мора да буде јасна ауторова идеја о садржају мултимедијалних материјала. Аутор треба да достави и адекватну PowerPoint презентацију уз пратећу визуелну презентацију (сториборд, кратак филм или 3D презентацију) која на најбољи начин дочарава идеју и начин реализације основног концепта.

Аутор своју идеју може да искаже кроз израду више презентационих видео материјала, од којих је обавезан оригиналан главни видео у трајању до 12 минута. Поред израде главног видеа, аутору се оставља могућност израде више краћих видео материјала на одређену тему, као и интерактивног материјала који тематски употпуњује и заокружује саму изложбу.

За сваки мултимедијални елемент изложбе који је наведен у сценарију изложбе треба осмислити садржај и дати кратак опис за:

- Основни концепт

- Техничку реализацију (ЛЦД монитори, пројекција на површини, интерактивни панел и сл., укључујући и оптерећење на унутрашње зидове и кровну конструкцију уколико се на њих поставља техничка опрема. Имати у виду техничка ограничења оптерећења зидова и кровне конструкције). (Прилог 6. Опрема у власништву УЗЗПРО – техничке карактеристике)

- Одредницу да ли се за пренос информације користе слика или звук

- Дужине трајања (обавезан оригиналан главни видео трајања до 12 минута)

- Стил приповедања / музике

- За интерактивне елементе дати опис начина на који посетилац контролише садржај и основну структуру информација које се налази у систему.

Кључну улогу у одабиру и начину презентације имаће економичност нашег наступа. Потребно је имати у виду да се видео материјал пројектује са три пројектора марке Кристи  који су коришћени на претходном наступу Репзблике Србије у Шангају. Од понуђача се очекује да при разради мултимедијалних садржаја својих решења воде рачуна о максималном искоришћењу истих.

Г.      Индустријски дизајн амбалаже за храну припремљену у павиљону

Као што је већ наглашено, део концепта нашег наступа укључује и предлог садржаја понуде кухиње павиљона који је потребно и тематски уклопити у сам садржај изложбе. Остављена је могућност избора између тзв. хране за понети, која се пакује у одговарајућу амбалажу или пак сервирање на сетовима за ручавање као део концепта у коме се храна конзумира унутар павиљона.

Део конкурса јесте идејно решење одговарајуће амбалаже у коју се пакује храна припремљена у павиљону, а коју посетилац износи из павиљона и конзумира на Медитеранском тргу или је носи са собом. Са дуге стране, уколико се храна сервира на повратној амбалажи она треба да својим обликом и дизајном одговара понуди кухиње. У оба случаја треба водити рачуна да се храна нађе у адекватној амбалажи/сету за ручавање који се ослања на визуелни идентитет наступа Републике Србије.

Д.    Идејно решење маскоте

Званична маскота Светске изложбе ЕXPO Милано 2015 је "Foodie", лик који представља синергију 11 пољопривредних култура из разних земаља света које су препознатљиве по узгајању истих (http://www.expo2015.org/en/learn-more/the-theme/the-mascot).

Маскота павиљона Републике Србије својом симболиком треба да представља Србију и директно асоцира на храну са ових простора. Она визуелно допуњује садржај изложбе и води посетиоце кроз Србију унутар павиљона. Маскота ће се користити у промотивном материјалу, на званичном сајту наступа Републике Србије (www.serbiaexpo2015milano.rs) и може да буде део мултимедијалне презентације Републике Србијена Светској изложби у Милану. Маскота својим карактером треба да приповеда о својим коренима и осликава типичне навике у исхрани људи са ових простора. Иако недвосмислено сугерише на своје порекло везано за наше подручје, она је истовремено модерна фигура која лако може да се уклопи у брз и модеран начин живота и навике у исхрани које такав темпо живота носи. Маскота би требало да изазове позитивне емоције код посетилаца, да буде симпатична и да се бави различитим активностима (нпр. узгајањем вртног биља, припремањем укусних јела, да посећује ресторане и води рачуна о здравој исхрани и сл.)

Ауторском тиму се препушта слобода у осмишљавању маскоте сугеришући да се уз давање људских особина биљкама и животињама такође обрати пажња на велике могућности проналажења инспирације у нашој историји, култури и етнографији. Долази у обзир и више маскота које симболишу породицу.

- Идејно решење и предлог реализације изложбеног простора - поставка

У оквиру овог дела, потребно је да аутори осмисле идејно решење и предлог реализације изложбеног простора – поставке у павиљону Републике Србије на Светској изложби у Милану и то следећих целина (Прилог 4. Технички подаци за уређење ентеријера):

А. Улаз - Излаз (зона краћег задржавања)

Б. Предворје

В. Главни изложбени простор

Г. Кухиња са делом за сервирање и конзумацију хране

Д. Сала за састанке и канцеларијски простор

А.  Улаз - Излаз (зона краћег задржавања)

Идејно функционално и естетско решење зоне улаза/излаза прилагодити његовој основној функцији у складу са предложеним сценаријом. У осмишљавању овог простора треба имати у виду следеће:

  - Улази/Излази су одређени на неколико места, према приложеној основи павиљона,

  - Не планира се проширење зоне ван објекта павиљона,

  - Улазно/Излазна партија треба да естетски и визуелно наговести посетиоцима основни концепт изложбе,

  - Улаз/Излаз треба да буду без препрека односно да омогући лак пролаз посетилаца у оба смера,

  - Неопходно је обезбедити осветљење зоне за све време рада павиљона (од 8 –до 23 часа),

  - Безбедност посетилаца је један од приоритета решења, према достављеном протоколу организатора.

Б. Предворје

Зона предворја треба да буде саставни део решења предложеног сценарија:

- Омогући лак проток, уз краћа задржавања посетилаца,

- Обезбеди примерено светлосно и звучно прилагођавање посетилаца условима павиљона, у складу са предложеним сценаријом,

- Омогући сагледавање основног концепта уређења ентеријера и концепта предложеног сценарија.

В. Главни изложбени простор

Простор павиљона уредити у складу са предложеним сценаријoм и следећим основним захтевима:

- На најбољи начин искористити расположиви капацитет простора,

- Омогућити контролисан, једноставан, лак и безбедан проток посетилаца,

- Поштовање задатог времена задржавања посетилаца у складу са сценаријом изложбе,

- Нагласити функционалне зоне (мировања-седења, краћег задржавања) и токове кретања,

- Потребно је концептуално уклопити зону за привремене изложбе и презентације,

- Ток кретања условно треба да буде једносмеран,

- Обликовање ентеријера треба да буде у складу са архитектуром самог павиљона,

- У зависности од решења, потребно је приказати потконструкције које би служиле за монтажу различитих делова ентеријера, опреме и друго,

- Одговара протоколима безбедности утврђеним од стране организатора.

Г. Кухиња са делом за сервирање и конзумацију хране

Уређење кухиње треба да буде у складу са основним функционалним и естетским концептом решења предложеног сценарија, што подразумева да:

- Функционалну шему кухиње треба ускладити са основном наменом и процењеним капацитетима спремања и дистрибуција хране,

- Коначно решење треба ускладити са распоредом инсталација према достављеној основи приземља павиљона,

- Обавезно предвидети систем извлачења мириса који настају приликом припреме хране, у складу са достављеним пројектом павиљона,

- Кухиња треба да буде функционално једноставна, и рационално организована на релацији спремање-дистрибуција, чисто-прљаво и др.

- Кухиња треба да има просторе за чување хране према групама намирница, за приручну оставу, одлагање отпада и друго,

- Кухиња треба да буде естетски усклађена са обликовањем изложбеног простора, са којим је просторно повезана.

Д. Сала за састанке и канцеларијски простор

Канцеларијски део са салом за састанке се налази на првом спрату павиљона и просторно није повезан са другим деловима павиљона, осим визуелно, стакленом преградом. Због своје условно просторне и функционалне одвојености, ова зона треба да:

- Задовољи потребе за боравак званичних представника тима Републике Србије током целог периода трајања изложбе,

- Основни концепт уређења канцеларијског простора буде једноставан и функционалан,

- Канцеларијски простор треба планирати за стални боравак  5  особа, односно треба да садржи  5  радних столова са површинама за пратећу компјутерску технику и приручне ормаре за канцеларијски материјал,

- Омогући репрезентативну салу за састанке представника међународних (државних, привредних и културних) делегација и представника Републике Србије свих нивоа,

- Репрезентативна сала садржи један конференцијски сто са пратећим канцеларијским намештајем,

- Сала треба да буде снабдевена пратећом видео опремом за презентације.

- Израда дела ентеријера за пројекцију видео материјала

Презентациони видео материјал може да се састоји од више засебних видеа од којих је главни видео, у трајању до 12 минута, носиоц мултимедијалне презентације павиљона Републике Србије и његова пројекција се емитује у главном изложбеном простору. Део идејног решења ентеријера павиљона јесу ентеријерски адекватно уклопљена пројекциона платна/панели за аудио-визуелну презентацију истог. Понуђач је у обавези да изради део ентеријера који је неопходан за пројекцију главног видео материјала, а који укључује платна, панеле, места за седење и сл. неопходне за комплетну реализацију овог дела идејног решења. Имати у виду техничка ограничења у погледу презентационих техника, где је потребно искористити постојећу технику у власништву УЗЗПРО (Прилог 6. Опрема у власништву УЗЗПРО – техничке карактеристике).

ОПШТИ УСЛОВИ

- Предвиђено трајање изложбе је шест месеци – од 01. маја до 31. октобра 2015. године

- Понуђач разрађује концепт (синопсис и израда мултимедијалних материјала, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејно решење и предлог реализације изложбеног простора са извођачким пројектом и израђује део ентеријера неопходан за пројекцију видео материјала.

- Израду извођачког пројекта изложбеног простора обавља понуђач са обавезом достављања комплетне документације извођачког пројекта најкасније до 15 децембра 2014. године

- Извођење свих грађевинских радова (постављање конструкција, израда и постављање сценографије, израда и постављање архитектонских и елемената изложбе) ће радити фирма која буде изабрана на тендеру за избор извођача радова, а који ће бити расписан најкасније до 15. фебруара 2015. године, односно  у складу са захтевима организатора ЕХРО 2015.

- Реализација пројекта мора бити могућа у предвиђеним роковима – комплетна реализација пројекта (мултимедијалног материјала и ентеријера) мора да буде завршена до 1. априла 2015. године, а поставка изложбе до 20. априла 2015. године.

- Коначну верификацију мултимедијалног материјала, сукцесивно по свим фазама реализације,  а најкасније до момента испоруке 15 децембра 2014.. године, вршиће од стране Оперативног тима за те намене именовано лице, одговарајуће стручне оспособљености. Оперативни тим формира Наручилац и сачињен је од експерата из релевантних области. Приликом формирања понуђене цене, потребно је имати у виду да цена услуга обухвата само послове израде и разраде концепта, израде идејног решења и предлога реализације изложбеног дела павиљона са комплетном техничком документацијом (извођачки пројекат), продукције  мултимедијалних материјала и аудио садржаја са израдом дела ентеријера за пројекцију видео материјала.

- Извођење и постављање архитектонских и сценографских елемената, конструкција и техничке опреме обављаће фирма изабрана на тендеру расписаном најкасније 15. фебруара 2015. године,  односно  у складу са захтевима организатора ЕХРО 2015.

ПРИЛОЗИ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ УЗ ПОНУДУ

За сваки појединачни пројекат се подноси следећа документација на српском језику и енглеском језику (у штампаном формату и електронској форми – USB, CD или DVD):

Прилози који се односе на израду концепта

- Разраду концепта у складу са постојећом темом "Окуси храну. Осети живот.", укључујући и разраду концепта по просторним целинама

- Сценарио изложбе

- Итинерер кроз павиљон са временом задржавања, као и оквирни прорачун броја очекиваних посетилаца (сат/дан/месец/укупно за шест месеци) на основу дате пројекције организатора

- Синопсис мултимедијалних садржаја (видео, аудио, интерактивни садржаји)

- Идејно решење презентације изложбе павиљона Републике Србије представљено у форми дигиталног 3D модела са аудио садржајем

- Кратак филм у трајању од три минута и сториборд који ближе објашњава употребу презентационих техника

- Индустријски дизајн амбалаже за храну припремљену у павиљону

- Предлог идејног решења маскоте, текстуално објашњење именa маскоте и развој идеје

- Процена трошкова реализације изложбе

- Динамички план активности

Идејно решење и предлог реализације изложбеног простора – поставка

- Идејно решење за ентеријер – техничка документација за реализацију изложбеног простора – поставке

- Изглед и детаљан цртеж декора улаза-зоне за чекање

- Изглед и детаљан цртеж декора ентеријера (предворја, главног изложбеног простора, кухиње са делом за сервирање и конзумацију хране и сале за састанке са канцеларијским простором) са напоменама у вези са распоредом потцелина

- Извођачки пројекат изложбеног простора са комплетном техничком документацијом

- Листа потребне техничке опреме и коришћених технологија

- Дизајн изложбених елемената у главном изложбеном простору

- Опис материјала који се користе у ентеријеру павиљона

- Концепт расвете за све издвојене потцелине

- Концепт евакуације за све издвојене потцелине

- Цртеж електро-машинских инсталација

Остала документација

- Понуђачи имају слободу достављања додатних прилога који објашњавају или допуњују обавезни део уколико сматрају да они доприносе квалитету понуђеног решења.

Напомена: Изабрани Понуђач (Добављач) под материјалном и моралном одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном Техничком спецификацијом.

Датум 			                Печат и потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________			________________________________

Г. ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ 1. Тема наступа Републике Србије на Светској изложби ЕХРО Милано 2015 у Милану, Италија - “Окуси храну. Остети живот.“

# ДОБРОДОШЛИ У СРБИЈУ

Србија је земља бројних контраста. Бескрајне равнице Панонске низије и плодне речне долине, воћњацима прекривена брда Шумадије и велелепни планински масиви са зеленим пашњацима, насупрот великих и ужурбаних градова и различитих националности, на релативно малом простору. Ово су речи којима се најбоље осликава Србија, а њену кухињу описаћемо као одличну мешавину кулинарских уметности овог поднебља, уз бројне варијације које су се савршено уклопиле чинећи српску кухињу маштовитом, богатом и пуном најразличитијих укуса.

Захваљујући географском положају и климатским условима створен је одличан предуслов за економски напредак, кретање људи и проток информација и капитала. Обезбеђена је приступачност природних ресурса и њихово успешно коришћење као директан предуслов економског, друштвеног и сваког другог просперитета. Србија се временом позиционирала у друштвено-политичко, научно и спортско средиште регије, центар уметности и велики мелтинг пот, који на најбољи начин осликава културну и националну разноликост целе регије Западног Балкана.

Данас, Србија успешно обједињује управо ту наслеђену мултикултуралност и мултиетичност са концептом одрживог развоја и модерним технологијама, у нове, савремене урбане форме које се и даље развијају и обликују како би својим грађанима, али и онима који долазе по први пут у земљу, понудила јединствени осећај традиције упакован на модеран начин. Србија с правом носи епитет велике житнице и може да се похвали мноштвом обрадивих површина чији квалитет земље даје високе приносе. Желимо ово да нагласимо као истински потенцијал Србије и велику шансу за стране инвеститоре.

У Србији појам бољег живота не подразумева само чисто окружење, здраву исхрану и уређен друштвени живот, то је много више. То је хедонистичка визија која у себи обједињује високо квалитетну културу живљења, активно бављење спортом и врхунску храну која неизоставно иде уз добру забаву.

# ИДЕЈА И НАЧИН ПРЕДСТАВЉАЊА

## Тема наступа Републике Србије –

## “Окуси храну. Осети живот.“ (Taste Food. Feel Life.)

Главна тема изложбе EXPO Милано 2015 гласи “Храна за планету – Енергија за живот“ (Feeding the planet – Energy for life) и покрива велики број питања везаних за исхрану: од хране као основног предуслова живота уопште, преко заједничког обедовања као културолошког друштвеног феномена укорењеног у историји и традицији, до разматрања питања хране као ограниченог ресурса будућности. Спој представљених идеја подстаћи ће учеснике и посетиоце на размишљање и деловање, ради превазилажења постојећих проблема у исхрани на глобалном нивоу и значају образовања и сарадње на том путу.

Нашом интерпретацијом главне теме “Окуси храну. Осети живот.“ (Taste Food. Feel Life.), Србија ће настојати да посетиоцима нашег павиљона укаже на бројне могућности прожимања богате српске историје, културе и традиције, с једне стране, и могућности које нуде природни ресурси уз иновативност, креативност и технолошку савременост у узгајању различитих сорти, с друге стране, а све у циљу пружања одговора на питања о бољем квалитету живота и исхране код нас. Другим речима, Србија ће свој културни идентитет представити кроз приказ својствених индивидуалних и друштвених обичаја припремања и конзумације хране (одабир и набавка намирница, дружење уз јело, прославе, славе, имендани, крштења, итд.) укомпоноване у модерни “haute cuisine“ амбијент, уз осврт на тренутне светске кулинарске трендове.

Наведена економска одрживост производње и дистрибуције хране на дужи рок представља посебан изазов, јер је реч о услову без којег се не може (лат. Conditio sine qua non), напретку друштва на другим пољима, тако да ће савремени трендови у развоју модерних технологија које управо воде ка решавању тог проблема, такође бити обрађени на одговарајући начин.

Храна одавно није само нужна потреба, већ је у многоме постала део културног идентитета нације, повод и “зачин” окупљању и дружењу око заједничког стола, подстицај за успостављање познанстава и размену идеја. Неугодна тишина пригушивала би се звецкањем прибора о посуђе препуно укусних залогаја, важни договори били би овековечени честим наздрављањима, а све то уз неизбежну дозу хедонизма и љубави према животу. У том духу Србија ће, у складу са својом традицијом увек насмешеног домаћина и уз мото “љубав на уста улази“, свету представити своју традиционалну кухињу у новом светлу, као сјајно и укусно ново јело припремљено од пробраних намирница и беспрекорно сервирано.

## Под теме

### Пшеница и вода – храна од неолита до савременог човека

Модерна српска кухиња осликава савремени стил живљења, чврсто укорењен у културном наслеђу и вековном развоју пољопривреде и начина припреме хране, па њен сложени развој захтева пажљиво сагледавање кроз призму прошлости, садашњости и будућности, уједињених у формули одрживог развоја. Наша прича о храни започиње још у неолиту.

Први трагови о пољопривредним активностима и припреми хране на подручију данашње Србије сежу још у праисторију, а наши најзначајнији археолошки локалитети: Лепенски Вир, Старчево и Винча налазе се на најплоднијем земљишту дуж обала Дунава. Симболика сачувана на обредним (вотивним “votive offerings”) хлебовима израђеним од глине и коришћеним у обредним радњама као симболу хране, указује нам на симболичне представе хлеба у оквиру зачетака аграрног обреда (култа) на овим просторима. Ту настаје и инспирација за визуелни идентитет наступа Србије на Светској изложби EXPO 2015 у Милану, јер симболика у припреми и начину конзумирања хране је нешто што прати српску кухињу до данашњих дана.

Неолитска скулптура Црвенокосе богиње плодности и обредни хлеб, сликовити римски мозаици са представом Бахуса (Bacchus) бога вина и плодности, средњевековне фреске пуне симбола и приказа са мотивима хране, поред нематеријалне симболике коју српски народ преноси са колена на колено кроз божићне и ускршње, славске или пак жетвене ритуале, само су део богатог културног наслеђа. Слава као прастари словенски обичај прослављања заштитника породице води порекло још из паганских времена, а сачувана је до данашњих дана још само код Срба где свака породица православне вере прославља једног од хришћанских светаца. Овим поводом припрема се обилна гозба препуна традиционалних јела, док су славски колач и кољиво (посластица припремљена од куване пшенице) неизоставан део славске трпезе. Сваки од ових симбола заједно са временом у којем су настали, “умешали” су свој значај као најфинији састојак јела и међусобно повезали неодвојивост култура овог простора, те тако српску кухињу прожели својом симболиком и оплеменили, као што храна оплемењује тело, чинећи је посебном и другачијом од других.

Тако је формирана српска кухиња, кроз време упијајући, мешајући и модификујући се, на крају произилажећи у јединствену и модерну кухињу са огледалом душе својих становника.

### Органска Србија – органска и здрава храна као енергија за будућност

Осећај живота и испуњености прожима се кроз неговање обичаја и традиције, уз настојање да се на трпези нађу здрави производи припремљени по традиционалним рецептима. Поред јела која су пажљиво припремљена по опробаним рецептима пуним укуса и мириса са јединственим гастрономским доживљајем, најважнији састојак у традиционалној припреми јела у Србији јесу здраве намирнице. Изузетан географски положај Србије, прожет њеним највећим рекама: Дунавом, Моравом, Савом, Тисом и Дрином, као и богатство бројних аутохтоних гајених и дивљих биљних и животињских врста, представљају велики природни потенцијал за даље унапређење пољопривредног и прехрамбеног сектора у области органске и здраве хране. Малина из Србије, поред чињенице да се наша аутохтона врста сматра најукуснијом и по хранљивим састојцима најбољом, представља један од наших највећих извозних производа већ годинама. Одатле боја малине као инспирација за визуелни идентитет наступа Србије и боју нашег павиљона.

И поред тога што је Србија земља здраве хране, пред њом су данас бројни изазови у тежњи да обезбеди одрживост и наставак праксе да се на домаћинским трпезама у понуди нађу само јела припремљена од здравих и хранљивих намирница. Насупрот томе, изазови модерног друштва, ужурбаност и стресно окружење, као и индустријска производња са собом доносе бројне промене у квалитету и конзумацији хране са којима се становници у Србији данас суочавају. Наиме, жеља је да се уз неговање традиције и обичаја (божићни и ускршњи пост, породичне славе и слични празници), као и уз наставак традиционалне припреме намирница, обезбеди здрав оброк, чак и поред све већег присуства и неминовности конзумације брзе хране. У оваквим околностима циљ је да се јасно дефинишу предлози за унапређење производње и пласмана органске и здраве хране.

Константна подршка истраживању и развоју, те начини примене механизама да се осигура одрживост кроз даља улагања у еколошку индустријску производњу различитих врста и количина хране, представљају одговор на бројна питања које намећу здравствени проблеми савременог човека. Само на тај начин, могућа су решења проблема исхране данашњег човека, као и све чешће појаве гојазности или потхрањености у савременом српском друштву. То су изазови са којима се истовремено и целокупно човечанство сусреће услед конзумације претераних количина нездраве хране.

У овом сегменту предложићемо нека решења са којима Србија може да пружи одговоре на ове изазове, а уједно одржи и негује статус традиционалног произвођача здраве хране на тржишту уз развој и јачање све заступљенијег концепта органских фарми, које су успеле да на једном месту примене и унапреде многа решења, међусобно прожимајући традиционално и модерно у узгоју здраве хране.

### “Fusion cuisine” из Србије – храна као туристичка атракција

Најбољи начин да упознате живот једне земље, њену културу и традицију, јесте да окусите њену храну.

Данашња српска кухиња је плод вековног сударања и мешања култура, јер је поникла и израсла на једном веома турбулентном простору, простору суочавања и надметања старих европских цивилизација: грчке, римске, византијске, а затим турске, аустроугарске и руске. У прошлом веку, култура сваког од јужнословенских народа и важећих трендова тадашњег друштвено – политичког уређења, унела је и на постојеће темеље надоградила своје специфичности које данас чине појам јединствене српске кухиње. У покушају да је опишемо, с правом можемо истаћи да српска кухиња није једнолична, напротив она је јака, зачињена, богата, понекад љута, пуна киселих и слатких укуса, али и лаких, једноставних и аутентичних укусних јела. Једноставно кухиња по мери, пуна укуса, мириса и разноврсних боја, што је чини јединственом, лепом и неодољивом, храном за душу!

Национална кухиња као део традиције и етнолошког наслеђа једног народа саставни је део туристичке понуде и самим тим представља јединствен “производ“. Упознавање туриста са културом и традицијом једне земље свакако је један од примарних задатака из два угла: личног доживљаја и туристичке понуде. Ту је све заступљенији Slow-food концепт (храна која се конзумира полако), а као подршка производњи органске и здраве хране имамо концепт “убери сам” и анимирање госта при припреми традиционалних српских јела која су честа понуда Војвођанских салаша и етно села широм централне Србије. Поред наведеног, ту су и разне привредне и пољопривредне манифестације, кулинарски фестивали, аниматорске тематске вечери, риболовачки и ловачки догађаји који се одржавају у појединим местима у Србији, као начин да се туристима приближи Србија и навике у исхрани њених становника. Многе туристичке дестинације Србије постале су препознатљиве, између осталог, и по гастрономским манифестацијама локалног и регионалног карактера. Оне представљају комбинацију привредно-културних догађаја где се промовише храна, одређене намирнице и јела. У исто време, уз музичко-културни програм организују се разна такмичења у брзини припреме и квалитету одређених јела, стручна саветовања и предавања, а поред тога постоји и сајамски део где се могу купити намирнице и разни кулинарски производи којима је манифестација посвећена. Циљ ових догађаја је пријатан боравак туриста, али у исто време показивање и учење о културним вредностима наше земље.

И сигурно најјачи утисак када посетите Србију биће осећај да живот пулсира све време и на сваком месту: на улицама, у ресторанима и на рекама. Можете бирати било коју врсту музике, било коју врсту хране националне кухиње, било које вино или ракију локалних винара и дестилера, али верујте да ће избор увек бити онај прави. Срешћете занимљиве и сусретљиве људе, осећаћете се као међу старим пријатељима, без потребе за конвенционалним понашањем. То је јединствени и непоновљиви доживљај који ћете као најшаренију разгледницу понети кући у свом сећању.

# СТРАТЕГИЈА И ЦИЉ НАСТУПА

Наслов теме “Окуси храну. Осети живот.” (Taste Food. Feel Life.) као окосница главне идеје наступа Републике Србије, је одржив и складан спој традиције и савремености на путу у сигурну будућност, а неки од начина којима ту поруку желимо да истакнемо и пренесемо, као и неки од циљева које својим учествовањем на Светској изложби EXPO Милано 2015 желимо да остваримо, јесте да:

- понудимо предлоге за даљи подстицај развоја туризма Србије и јачање извозно оријентисаног аграрног сектора и прехрамбене индустрије, уз подстицаје за привлачење страних улагања и унапређење трговинске сарадње као окоснице економског напретка;

- укажемо на модерне, еколошки прихватљиве технологије у индустријској производњи хране и размотримо идеје за њихову примену;

- покажемо како Србија поседује природне предуслове и креативну енергију да постане регионални лидер у производњи и пласману здраве хране;

- позиционирамо Србију као земљу која нуди бројне могућности за забаву и одмор кроз промовисање тзв. Slow-food културе;

- подстакнемо расправу о растућем проблему глади, болести гојазности, питање утицаја климатских промена на одрживост производње здраве хране, као и о другим савременим изазовима у пољопривреди, прехрамбеној индустрији и нутриционизму, а од значаја за даљи развој и позиционирање земље као произвођача здраве хране на светској сцени;

- понудимо историјски приказ развоја навика у исхрани на нашем поднебљу, и њихов утицај на културу, традицију и обичаје;

## БИО-МЕДИТЕРАНСКИ  КЛАСТЕР

Србија се географски и климатски, убраја у континенталне медитеранске земље.

Тесна историјска и географска повезаност Србије са обалама Медитерана и Јадрана умногоме је условила културни, друштвени и гастрономски идентитет земље. За Србију, део некадашњег Римског царства и територије на којој је рођено седамнаест римских императора, преко интензивне трговачке сарадње са Дубровачком републиком до заједничког живота у границама Југославије и са суседима на обалама Јадрана, Медитеран је непрекидно током историје био фактор профилисања начина живота и укуса код наших народа.

Један шпански песник је рекао да ”Mare nostrum сеже докле смоква расте”, што чини Србију последњим меридијаном на географској карти на коме ово воће успева. Флора Србије уједно обухвата готово све културе типичне за медитеранско поднебље, мада би као доминантне издвојили житарице (кукуруз, пшеница и сунцокрет), воће, поврће и грожђе, који уједно чине окосницу српске пољопривреде и српског прехрамбеног сектора. Дуга историја винарства која датира још из периода Дачана и Римског царства и која из године у године бележи све већи раст, праћена развојем винског пута, указује на још једну гастрономску блискост са културом Медитерана.

Може се рећи да Србија припада поднебљу континенталног медитерана обогаћеном источњачким обичајима и централно европском културом, што јој даје јединствени културолошки печат са увек присутним и неодвојивим утицајем Медитерана.

Ништа мање битан аспект односа Србије са Медитераном су економске и политичке везе које су се развијале током историје. Италија је била и остала најзначајни економски партнер Србије међу медитеранским земљама, која заједно са Словенијом, Хрватском, Босном и Херцеговином и Црном Гором потврђује упућеност Србије на трговинску и економску сарадњу са својим суседима, али све више и са Турском и медитеранским земљама Африке. Србија придаје велики значај Медитеранском региону у спољној политици, између осталог, подржава и иницијативу Организације Алијансе Цивилизација која има за циљ превазилажење разлика међу културама, а која је 2005. године и званично уврштена у програм Уједињених нација.

## АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИЈА

Представљање Србије на Светској изложби EXPO Милано 2015 са темом “Окуси храну. Осети живот.” (Taste Food. Feel Life.) замишљено је као интерактивни виртуелни ход кроз чари српске кухиње у виду варијација на теме историје и симболике, органске и здраве хране, те Србије као кулинарске туристичке дестинације.

Јединствени визуелни доживљај, дочаран путем 3Д мултимедијалне презентације и статичне изложбе инспирисане органском храном, увешће сваког посетиоца у сцене живота модерне Србије која на малом простору успешно обједињује јединствене природне карактеристике, модерну технологију и мултикултуралност у тежњи за хедонистичком визијом бољег живота. Жеља нам је да већ у изложбеном делу активирамо сва чула наших посетилаца, те ће поред видео пројекције и узорака хране гости павиљона имати прилику да унутар “капсула са мирисом” осете неке од најлепших мириса: малине, домаћег хлеба, лесковачког роштиља и традиционалног српског пића – ракије.

Архитектура самог кухињског дела својим амбијентом треба да осликава амбијент савремених и добро дизајнираних градских ресторана широм Србије, где се традиционална кухиња сервира у савремено дизајнираном аранжману. Јела традиционалне кухиње Србије, и даље са укусом и квалитетом прошлости, дизајнерски су стилизована и стандардизована за 21. век. То је место на коме се сусрећу национална специфичност српске кухиње, мирис, укус и квалитет хране, визуелно осавремењени, место за које с правом можемо рећи да је прави центар хедонизма – модерна српска кухиња.

Презентација Србије на Светској изложби EXPO Милано 2015 имаће за циљ да посетиоцима заголица непце и ангажује сва чула док метафорички прича причу о јединственој српској кухињи, њеним коренима, настанку и здравим намирницама од којих се спремају најфинија јела, али и уживо понуди доживљај уживања у њеним укусима и мирисима који никога не остављају равнодушним.

## КОМЕРЦИЈАЛНЕ АКТИВНОСТИ И ПРИПРЕМА ХРАНЕ

Гастрономска понуда је део културе сваког од многобројних народа који живе у Србији и она ће бити главни део програма анимације, јер се темељи на народном кулинарству и фолклорним елементима. Гастрономска понуда је значајан инструмент за упознавање знатижељних посетилаца са културом и традицијом земље, као и са разноврсности њене туристичке понуде. Промоција традиционалне и модерне српске кухиње биће организована кроз дегустације јела, школе кувања (Kitchen Show), перформансе припреме традиционалних јела на тргу, разне такмичарске програме (брзо испијање пића или конзумирање јела), тематске вечери и аниматорске програме на тему хране и слично (уз митове о неким јелима и предавања о одређеним намирницама уз пратећи културно-уметнички програм).

# ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ НАСТУПА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Српска презентација на Светској изложби ЕXРО 2015 у Милану имаће за циљ да на јасан, занимљив и оригиналан начин покаже и докаже како кључ будућег одрживог развоја у производњи и пласману здраве хране треба тражити у даљем неговању и подстицању традиције, мултикултуралности и еколошке самосвести, уз обавезан услов наставка сталног улагања у истраживање и развој, као и примену нових технологија. Једино се на овај начин, сталним унапређењем процеса очувања животне средине, те неговањем потребе за здравом храном и навикама у исхрани, може утицати на промену мишљења и ставова усмерених ка даљем развоју јединственог српског концепта производње, припреме и конзумирања здраве хране.

За решавање наведених изазова несумњиви значај представља унапређење привредне сарадње и размена знања и искустава између држава усмерених ка заједничким напорима за решавање проблема савременог доба, растуће потребе за храном, али и ограничених ресурса. Из тога произилази да ће Србија сматрати свој задатак на Светској изложби EXPO Милано 2015 успешно обављеним, уколико представи целокупну палету постојећих могућности своје пољопривредне и прехрамбене индустрије, са конкретним предлозима за сарадњу, размену искустава, инвестиције и трговинску размену са другим земљама. Као модалитети наметнуће се и предлози за унапређење и развој предузетништва, промоцију креативности, изналажење модалитета финансирања иновација и улагања у научне институције, те истраживање и развој. Такође, као основе за унапређење и одрживост традиционалног идентитета произвођача здраве хране уз очување аутохтоних врста, који је једино могућ кроз интензивну реакцију и разумевање нових трендова између појединаца и компанија, а на ширем плану у виду подстицања даљег развоја сарадње између држава.

Наш најважнији задатак је да сваком посетиоцу павиљона пренесемо део традиције, културе и обичаја у исхрани становника Србије, и да га истински заинтересујемо да са ентузијазмом чује причу о географским карактеристикама, културном наслеђу и гастрономском идентитету, причи која се прича, препричава и допуњује новим укусима и мирисима пред нашим очима и дан данас. Део ове приче се наставља, мада и не завршава, са могућношћу да посетилац ужива свим чулима, док опуштено уз домаћинску атмосферу конзумира нашу храну у амбијенту који на модеран начин дочарава српску културу и традицију.

На претходној Светској изложби ЕXРО 2010 у кинеском граду Шангају, Република Србија привукла је значајну медијску пажњу, а уз преко 3.3 милиона посетилаца и уласком на листе најлепших и најатрактивнијих малих павиљона, оправдала је улагања и напоре уложене у осмишљавање основне идеје и концепта наступа и, коначно, изградњу и опремање самог павиљона. Србија има посебан интерес да успешно наступи на Светској изложби ЕXРО Милано 2015 уз позитивне резултате и економске ефекте, имајући у виду да је Италија један од најзначајнихих и највећих инвестиционих и трговинских партнера. Из наведеног, значајан сегмент у представљању Србије на ЕXРО 2015 биће управо традиција у сарадњи са италијанским партнерима, нови пословни подухвати и могућности за нове пројекте и јачање економске сарадње две земље.

Србија ће достојним наступом на предстојећој Светској изложби ЕXРО 2015 у Милану настојати да се представи на најбољи начин и искористи ЕXРО као платформу за упознавање и иницијативу за могуће будуће послове с мерљивим позитивним економским ефектима који би, дугорочно, могли да послуже као одскочна даска даљем јачању српске економије. Осим тога, немерљива корист за српску привреду крије се у “ширењу речи“, то јест промовисању и позиционирању Србије као инвестиционог и трговинског партнера, али и еколошки чисте земље са развијеном органском производњом и пружањем подршке малим произвођачима, са посебним нагласком на развој Србије као туристичке дестинације у свести инвеститора, пословних партнера и потенцијалних посетилаца из Европе и света.

ПРИЛОГ 1a. Званични лого наступа Р. Србије на Светској изложби ЕХРО Милано 2015

лого Р.Србије - негатив

лого Р.Србије - позитив

ПРИЛОГ 2. Изглед Био-Медитеран Кластера

Поглед на кластер из “птичије перспективе” – распоред павиљона по земљама учесницама

Поглед на кластер из “птичије перспективе” – изглед кровне конструкције

Распоред павиљона унутар кластера са назначеним персонализованим делом фасаде и улазима у кластер

главни улази у кластер

споредни улази у кластер

Предвиђени изглед Био-Медитеран кластера

Фотографије Био-Медитеран кластера у изградњи

ПРИЛОГ 3. План ентеријера павиљона

Основа павиљона

Тлоцрт

Мезанин

Кров

Први спрат (ниво 1)

Приземље (ниво 0)

Нацрт и Бокоцрт

Унутрашњи пресек павиљона по просторним целинама

изложбени простор - 120m²

кухиња - 90m²

канцеларије - 90m²

ламелирани

дрвени рам

ОСБ панели

изложбени простор

канцеларије

глатка цементна кошуљица прекривена линолеумом

ПРИЛОГ 4. Технички подаци за уређење ентеријера

Грађевински стандард и гранични услови изложбеног простора за павиљон типа Т2Б

Профил павиљона

А) грађевинска површина: 250m2

Б) функција: изложбени павиљон са кухињом и релевантним административним и техничким просторијама

В) висина објекта: 11.5m. Једностпратни објекат са мезанином.

Г) тип конструкције: ламелирани дрвени рамови, спољни зидови од ОСБ панела,  унутрашњост павиљона обложена гипсаним плочама.

Д) унутрашња висина: нето висина унутрашњег дела павиљона у изложбеном простору је 10m, спратна висина канцеларијског простора износи 3.62m, кухињског простора 5.78m, а висина техничких просторија у приземљу и мезанину износи 2.89m.

Опис објекта:

- Павиљон је саграђен од ламелираних дрвених рамова.

- Спољни зидови су направљени од ОСБ панела. Унутрашњи преградни зидови су гипсани.

- Изложбени простор у приземљу (ниво 0) су опремљени са улазно/излазним вратима са отварањем хоризонталним шипкама (panic bars).

- Под је од глатке цементне кошуљице. Подови канцеларија су покривени линоелумом.

- Просторији у мезанину је могуће прићи само из степенишног простора, а међуспратна конструкција има носивост 3 KN/m2.

- Спрат павиљона је намењен канцеларијама и није отворен за публику, односно предвиђен је само за госте по позиву и за смештај VIP сервиса. Приступ канцеларијском простору је из унутрашњег степеништа (из изложбеног простора) и са спољњег степеништа. Међуспратна конструкција има носивост 3 KN/m2. Садржај канцеларијског простора су:

- Изложбени и канцеларијски простор имају одвојен систем расвете и вентилације/климатизације.

Изложбени простор-правила унутрашњег уређења

Према упутствима Министарства унутрашњих послова Републике Италије, сви уграђени материјали и радови морају имати техничке атесте које је одобрило техничко лице са лиценцом одобреном у Италији. Техничко лице ће обезбедити земља учесник, а одобрење локалних власти ће уредити организатор.

Карактеристике конструкције

Коначну детаљну техничку документацију обезбеђује организатор, а која између осталог обухвата (Прилог 5. Техничка документација - Правила за системе снабдевања електричном енергијом, водом и другом техничком инфраструктуром):

  - Карактеристике носивости пода и максималног оптерећења изложбеног простора (5 KN/m2),

  - Карактеристике носивости пода/међуспратне конструкције и максималног оптерећења изложбеног простора (5 KN/m2),

  - Постојеће објекте,

  - Шему инсталација (снабдевање водом, електричном енергијом, безбедности и др.).

Пројекат

Неопходно је доставити:

  - Основе и пресеке са свим димензијама, описом конструкције и материјала у форматима: PDF (ACROBAT) и DWG (AUTOCAD);

  - 3 Д модел у форматима: DXF (AUTODESK), 3DS (3DSMAX) или SKP (SKETCHUP),

  - Изгледе простора,

  - Технички извештај са описом предвиђених материјала,

  - Шеме инфраструктуре (снабдевање водом, електричном енергијом…)

  - Техничке спецификације предвиђених уређаја (пре свега за кухињу).

Стандарди конструкција и смернице за обликовање изложбеног простора

Организатор препоручује да се обликовање и употреба материјала прилагоде документима Green Procurеment Guidelines (Смернице за еколошку набавку) и Sustainable Solutions – Design (Одржива решења – Дизајн), Construction (Грађевински радови), Dismantling and Reuse Guidelines (Смернице за демонтажу и поновну употребу). Оригнинална документа у .pdf формату доступна су на упит.

Потребно је предвидети обликовно што минималније решење како би се смањио број неопходних бушења конструкција и што мање елемената који се каче на носеће конструкције (крова, канцеларијског простора и сл.), како би се смањило оптерећење на саму конструкцију павиљона. У супротном, организатор задржава право на посебно вештачење предвиђеног решења како би се проценило потенцијално оптерећење и угрожавање конструкције павиљона.

При осмишљавању обликовног решења ентеријера треба узети у обзир следеће смернице:

- Сви обликовни и конструктивни стандарди морају бити примерени материјалима којима се уређује ентеријер. Од посебне важности је применити стандарде који регулишу приступачност и избегавање архитектонских баријера.

- У циљу противпожарне безбедности, материјали који се користе за уређење ентеријера морају задовољити спецификације (прописане у Министарском декрету Р. Италије од 26.06.1984 и амандманима од 2001. године):

  - Подови, платформе, подигнути подови, зидови, панели за интерну поделу простора, максималног противпожарног степена 2,

  - Материјали који су запаљиви са обе стране (завесе и висећи материјали), максималног противпожарног степена 1,

  - Производи 1. и 2. класе морају бити производи карактеристика по европској класификацији (табеле 1, 2 и 3) према прописима Министарства унутрашњих послова Р. Италије од 15.03.2005 (Службени гласник Италије број 73од 30.03.2005.), према планираном начину употребе,

  - Материјали који нису отпорни на пожар морају бити финално обрађени незапаљивим премазима или материјалима, према прописима Министарства унутрашњих послова Р. Италије од 6.03.1992. Премази се не могу нанети на лицу места, односно морају се спровести пре доношења на градилиште.

  - Сви материјали се морају уградити строго према условима њиховог сертификата отпорности на ватру.

- Сва наведена правила у класификацији избора, обраде и уграђивања материјала се не односе на намештај и изложбене материјале.

- Све изложбене структуре не смеју бити више од 4m у делу испод спратног дела објекта, односно не више од 8 m у осталом делу павиљона.

- Свим инсталацијама технолошких и безбедносних система (противпожарни аларми, расвета, климатизација, детекција дима и остало) мора бити обезбеђен слободан приступ како би се обезбедила њихова исправна функционалност.

- Не треба пројектовати канале у подовима и зидовима. Подови, зидови, таванице и техничке инсталације се не могу користити за придржавање или везивање изложбених елемената, осим како је већ објашњено.

- Подови, зидови и таванице изложбеног простора (у приземљу) се могу бојити након добијене сагласности Организатора.

- Приликом осмишљавања обликовања простора, морају се очувати правци у оквиру система принудног изласка како би се обезбедио лак и несметан пролаз. Степениште и простор испред лифта се увек морају одржавати слободним.

- Могу се пројектовати платформе које морају имати носивост од 5KN/m2. Морају се обезбедити сертификати статичке отпорности материјала уграђених у конструкције. Ако су платформе више од 30cm морају имати потврду атеста од техничког лица лиценцираног у Р. Италији.

- У зони јавног улаза, платформе морају бити повезане са подом павиљона  преко степеница са примереном висином и ширином газишта и са једном рампом нагиба 8%, у сагласности са стандардима приступачности. Простор сваке платофрме мора бити приступачан макар једном рампом. Степенице и рампе не смеју да буду препрека правцима циркулације корисника.

- Фиксна места прикључака техничке инфраструктуре (електричне енергије, воде и др.) морају увек бити приступачна.

- Висећи елементи спуштеног плафона не смеју да угрожавају систем климатизације и система противпожарне заштите.

- Ако решење подразумева изградњу посебног павиљона унутар изложбеног простора, онда се примењују технички захтеви у Анексу број 7.

- Изложбене структуре морају бити самоносеће, односно структуре које се налазе на поду павиљона (платформе, друге структуре) генерално не могу бити окачене о плафон, причвршћене за зид или механички повезане са подом изложбеног дела, уз могуће изузетке споменуте изнад.

- Употребљени материјали за обликовање изложбеног простора морају бити одличног квалитета и у складу са важећим техничким стандардима производње. Ако је захтевано прописима, материјали морају бити сертификовани и са упутствима произвођача.

- Све неопходне превентивне мере се морају предузети током склапања елемената поставке како би се спречило рушење, раздвајање елемената који могу повредити посетиоце и друге кориснике павиљона. Употреба алата мора такође бити у складу са правилима сигурности.

- Све мере се морају узети са највећом пажњом током пројектовања и израде елемената унутрашњег уређења у свим фазама. По прописима Републике Италије, корисник павиљона (Република Србија) се сматра одговорном за непоштовање прописаних правила.

У том смислу, потребно је обезбедити следећу документацију:

  - Сертификат статичког тестирања да је цео процес урађен у складу са законом и одобрен од стране професионалног дизајнера/пројектанта према законској пракси у Р. Италији,

  - Изјава о законски утврђеним противпожарним сертификатима за уграђене материјале (Анекс 6),

  - Изјава о законски уграђеном систему снабдевања/повезивања са инсталацијама за снабдевање  електричном енергијом, издатом од лиценцираног инсталатера по прописима Р. Италије.

ПРИЛОГ 5. Техничка документација - Правила за системе снабдевања електричном енергијом, водом и другом техничком инфраструктуром

Садржај мапе:

- Оригинални делови пројекта павиљона Републике Србије на Светској изложби EXPO 2015 Милано су дати у .jpg формату, а оригинали у .pdf формату су доступни на упит;

- Преводи термина са легенди, које се налазе на плановима, са италијанског на српски језик дати су у истоименим документима у word.doc  форматима;

- Документи са преводима легенди са планова пројекта под следећим шифрама:

- CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0006_00

- CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0007_00

- CL1_PE_BMDIMPP08_M_SK_0001_00

- CL1_PE_BMDIMPP08_M_SK_0001_01

спојени су у један word документ јер су легенде које се налазе на сваком од њих идентичне.

1. CL1_PE_BMDVVF000_0_VF_0001_01 – оригинални план на италијанском језику

1. Превод појмова из документа CL1_PE_BMDVVF000_0_VF_0001_01

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| Pianta piano primo | Osnova prvog sprata |
| Pianta piano coperture | Osnova poslednjeg sprata |
| Pannello sandwich con finitura in legno e guaina ardesiata sp. 13,3 cm | Sendvič panel prekriven drvetom debljine 13,3 cm |
| Ventilazione vano corsa | Ventilacija |
| Trave in legno lamellare | Grede obložene tankim drvenim pločama |
| Gronda in lamiera preverniciata | Streha od lima obojena |
| Sottostruttura in acciaio permontaggio pannelli in lamiera stirata ondulata in alluminio a percentuale diforatura variabile, colorata | Potkonstrukcija od čelika za montiranje panela od tankog valovitog aluminjumskog lima. Potkonstrukcija ima otvore različitih dimenzija i obojena |
| Struttura corrente con sistema di fissaggio ai pilastri, per ancoraggio sottostruttura di facciata | Struktura za fiksiranje stubova i za pričvršćivanje potkonstrukcije fasade |
| Controventi in legno lamellare 16x20 | Poprečna ukrućenja (protiv vetra) od lameliranog drveta 16x20. |
| Pannello sandwich con finitura in legno sp. 6,5 cm | Sendvič panel sa oblogom od drveta, širine 6, 5 cm. |
| Pilastro in legno lamellare | Stub od lameliranig drveta |
| Infisso vetrato | Stakleni vrata / prozor |
| Sottostruttura in acciaio per montaggio pannelli in policarbonato compatto opaco, sp. 5 mm colore bianco puro | Gvozdena potkonstrukcija za montiranje panela. Paneli su od polikarbonata kompaktnog i mat širine 5 mm, bele boje |
| Riempimento in cls Rck 250 | popunjavanje u cls-om |
| Pavimento in linoleum sp.2,5 mm | pod od linoleuma debljine 2,5 mm |
| Limite di appalto | Ograničenje za rad preduzeća za realizaciju radova |
| PREPARAZIONE | Priprema |
| Pavimento in legno | Drveni pod |
| Pavimento in linoleum | Pod od linoleuma |
| LOCALE TECNICO | Prostorija za tehniku |
| Parapetto anticaduta in metallo | metalna ograda koja sprečava pad |
| Vano piattaforma elevatrice- | prostor za lift |
| porta REI 60 | vrata |
| parapetto in metallo | metalni gelender |
| Lucernaio con basamento in vetroresina e cupola in plexglas dim 90x90cm | svetlarnik od fiberglasa i kupola od pleksiglasa dimenzije 90x90cm |
| Ufficio commesario generale | Kancelarija glavnog komesara |
| Spazio espositivo | izložbeni prostor |
| Zoccolino in legnio | Lajsna od drveta |
| Copertura impianti | pokrivač, natkrivač |
| Controsoffito in fibra | Spušteni plafon od mineralnih vlakana, na visini 270 cm, dimenzija 60x60 cm |
| Controparete in cartongesso | gipsani zid |
| Porta in legnio | drvena vrata |
| Sala d'atessa | čekaonica |
| Pavimento sopraelevato | izdignuti pod |
| Locale tehnico | Prostorija za tehniku |
| Distribuzione | raspodela |
| LEGENDA SIMBOLI | Legenda simbola |
| OPIS |  |
| Pendenza... | 1.Nagib i kanala za odvod atmosferskih voda (u procentima) |
| Direzione... | 2. Smer toka atmosfreskih voda, oznaka |
| Identifica...... | 3. Specifikacija građevinskih materijala |
| Identifica... | 4. Specifikacija slojeva građevinskih elemenata |
| Compartimentazione... | 5.Podela rei 60 |
| Fili... | 6. Konstruktivne osovine |
| Fluviale... | 7. Oticanje vode, prečnika 75 mm |
| Caditoia... | 8.Rešetka za odvod vode na podu |
| La posiz..... | 9. Pozicija svetlarnika na krovu je orijentaciona (pogledati tabele) |
| Pozzetto.... | 10. Šaht |
| Pozzetto.... | 11. Šaht sa taložnikom za masti |
| Scarico... | 12.Kanalizacioni ispust u wc-u, dn 110 |
| Scarico.... | 13.Kanalizacioni ispust u lavabou, dn 50 |
| Esalatore..... | 14. Ventilacija u wc-u |
| Idrante... | 15.Hidrant za pranje, dn 15 |
| Ventilazione.. | 16.Ventilacija u ostavi za odlaganje otpada, 100 m2 |
| Canna | 17. Aspirator i ventilacioni kanal |
| Ventilazione | 18. Ventilacija u wc-u za 150 m2 |
| Padiglione rapresentato | predstavljeni paviljon |
| OPERE IN APPALTO | radovi koji se mogu ustupiti podizvođačima |
| OPERE non IN APPALTO | radovi koji ne mogu ustupiti podizvođačima |
| LEGENDA SIMBOLI 2 | Legenda simbola |
| Cavo di…. | Čelična žica tipa c (sa vođicama) |
| Punto di… | Sigurnosni prsten |
| Punto di…. | Čelično uže |
| Punto di ancoraggio fisso……. | - |
| Punto di… | - |
| Punto di…. | - |
| Ancoraggio strut….. | Cilindrični fiksator za drvo |
| Ancoraggio strut….. | Fiksator konstrukcije sa srednjim elementom |
| Ancoraggio strut….. | Fiksator konstrukcije sa kružnim elementom |
| Ancoraggio strut….. | Fiksator konstrukcije "L" profila |
| Ancoraggio strut….. | Fiksator konstrukcije "L" profila |
| Ancoraggio strut….. | Fiksator konstrukcije koji se šrafi u zid |
| INTERMEDIO LINEA STEEL | Srednji čelični fiksator |
| CASTELLO PROVVISORIO PER ACCESSO ALLA COPERTURA | Privremene skele kojima se dolazi do vrha |
| PUNTO DI ACCESSO ALLA COPERTURA | Ulaz na vrh zgrade |
| TARGHETTA SEGNALETICA | Zidna oznaka |
| ZONA CON OBBLIGO DI PREVENZIONE TOTALE DI CADUTA IN RAGIONE DEL TIRANTE D'ARIA DISPONIBILE | Slobodna zona za prevencija od pada (elemenata) usled duvanja jekog vetra |
| ZONA DI ACCESSO MEDIANTE OPERE PROVVISIONALI O SISTEMA DI PROTEZIONE COLLETTIVA EQUIVALENTE | Zona sa obaveznom primenom zaštitne opreme |
| ZONA NON CALPESTABILE | Zona zabrane kretanja |
| COLLEGAMENTO AL SISTEMA LINEA VITA PER MEZZO DI FUNE | Zaštitna užad |

| LEGENDA- LISTA ZAVRŠNIH RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КATEGORIJA | KOD | NAČIN NANOŠENJA | TIP MATERIJALA | BOJA |
| 1 | 1.1 | Tradicionalno | Pod od CLS, finalni radovi od izglačanog betona | Prirodni beton |
|  | 1.2 | Lepljeno | Pod od linoleuma tipa "VIRAG - MOD. DESIGN" debljine 2,5 mm | COLORE 3170 STR |
|  | 1.3 | Tradicionalno | Pod od laminata | Prirodno drvo |
|  | 1.4 | Plutajući pod sa potkonstrukcijom od pocinkovanog gvožđa | Pod je dignut na potkonstrukciju od pocinkovanog gvožđa, sastoji se iz modularnih panela 60x60 sa oblogom od linoleuma | Boja od DL, izmešane boje |
|  | 1.5 | Pričvršćen zavarivanjem | Gazište je od laminata a strepenište je metalno i zavareno | Boja od DL |
|  | 1.6 | Tradicionalno | Pod od CLS, finalni radovi od izglačanog betona obojenog bikomponenetnom bojom na bazi vode i na bazi smola | Prirodni beton + površinska zaštita |
| 2. Boje i premazi | 2.1 | Tradicionalno | Bojenje perivim bojama.Pogodno za unutrašnje vlažne prostorije (wc i kuhinja) | Boja od DL |
|  | 2.2 | Tradicionalno | Vodene boje za entereijer | Boja od DL |
| 3. Zidovi | 3.1 | Metalna orditura | Ploče od gipsa | - |
|  | 3.2 | Drvena struktura | Montažni višeslojni paneli , debljine 6,5 cm | - |
|  | 3.3 | Metalna orditura | Betonske ploče tipa AQUAPANEl debljine 12,5 mm | - |
| 4. WC | 4.1 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 |
|  | 4.2 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 |
| 5.Lajsne | 5.1 | Zakucano | Od tvrdog drveta 40x40 mm | Prirodno drvo |
|  | 5.2 | Zalepljeno | Na delu spoja zida sa podom postavlja se linoleum tipa "VIRAG - MOD. DESIGN"40x40 mm | QUARZ GREY |
| 6. Plafoni | 6.1 | Viseće | Spušteni plafon od mineralnih vlakana, modularne dimenzije 60x60 cm i postavljeni na metalni ram širine 15 mm (otpornosti na vatru klase A2 s1 d10 ) | Boja od DL |
|  | 6.2 | Tradicionalno | Plafon prati drvenu strukturu | Prirodno drvo |
|  | 6.3 | Viseće | Lažni plafon R.E.I. 60 od ploča tipa"KNAUF FIREBOARD",debljine 20 mm | Boja od dl |

| LEGENDA LOKALA NA PRVOM SPRATU |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Namena | Površina u m2 |
| 1 | WC | 3.25 |
| 2 | Prostorija gde se peru ruke pre ulaska u wc | 5.05 |
| 3 | Tehnički lokal | 3.10 |
| 4 | Magacin | 4.85 |
| 5 | Prostor namenjen za stepenice i lift | 18.55 |
| 6 | Čekaonica | 15.27 |
| 7 | Kancelarija | 9.32 |
| 8 | Kancelarija | 9.05 |
| 9 | Lounge | 21.85 |
| 10 | Kancelarija generalnog komesara | 19.11 |

2. CL1_PE_BMDEDIP08_A_SZ_0001_01 – оригинални план на италијанском језику

2. Превод појмова из документа CL1_PE_BMDEDIP08_A_SZ_0001_01

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| Pianta piano primo | Osnova sprata |
| Pianta piano coperture | Osnova poslednjeg sprata |
| Pannello sandwich con finitura in legno e guaina ardesiata sp. 13,3 cm | Sendvič panel obloženi drvetom debljine 13,3 cm |
| Ventilazione vano corsa | Ventilacija |
| Trave in legno lamellare | Grede od lamliranog drveta |
| Gronda in lamiera preverniciata | Streha od obojenog lima |
| Sottostruttura in acciaio permontaggio pannelli in lamiera stirata ondulata in alluminio a percentuale diforatura variabile, colorata | Potkonstrukcija od čelika za montiranje panela od tankog valovitog aluminijumskog lima. Potkonstrukcija je perforirana i bojena |
| Struttura corrente con sistema di fissaggio ai pilastri, per ancoraggio sottostruttura di facciata | Struktura sistema za fiksiranje stubova i za pričvršćivanje podstrukture fasade |
| Controventi in legno lamellare 16x20 | Poprečna ukrućenja (protiv vetra) od lameliranog drveta. |
| Pannello sandwich con finitura in legno sp. 6,5 cm | Sendvič panel sa oblogom od drveta, širine 6, 5 cm |
| Pilastro in legno lamellare | Stub od lameliranog drvetom |
| Infisso vetrato | Staklena vrata/prozor |
| Sottostruttura in acciaio per montaggio pannelli in policarbonato compatto opaco, sp. 5 mm colore bianco puro | Gvozdena potstruktura za montiranje panela. Paneli su od kompaktnog polikarbonata širine 5 mm, mat bele boje |
| Riempimento in cls Rck 250 | popunjavanje u cls materialom |
| Pavimento in linoleum sp.2,5 mm- | pod od linoleuma debljine 2,5 mm |
| Limite di appalto | Granica do koje mogu da rade podizvođači |
| PREPARAZIONE | Priprema |
| Pavimento in legno | Drveni pod |
| Pavimento in linoleum | Pod od linoleuma |
| LOCALE TECNICO | Prostorija za tehniku |
| Parapetto anticaduta in metallo | metalna zaštitna ograda |
| Vano piattaforma elevatrice- | prostor za lift |
| porta REI 60 | vrata |
| parapetto in metallo | metalni gelender |
| Lucernaio con basamento in vetroresina e cupola in plexglas dim 90x90cm | svetlarnik od fiberglasa i kupola od pleksiglasa dimenzije 90x90 cm |
| Ufficio commesario generale | Kancelarija glavnog komesara |
| Spazio espositivo | izložbeni prostor |
| Zoccolino in legnio | Lajsna od drveta |
| Copertura impianti | Nadstrešnica |
| Controsoffito in fibra | Spušteni plafon od mineralnih vlakana visine 270 cm, veličina 60x60 cm |
| Controparete in cartongesso | gipsani zid |
| Porta in legnio | drvena vrata |
| Sala d'atessa | čekaonica |
| Pavimento sopraelevato | izdignuti pod |
| Locale tehnico | Prostor za tehniku |
| Distribuzione | raspodela |
| LEGENDA SIMBOLI | Legenda simbola |
| OPIS |  |
| Pendenza... | 1.Nagib i kanal za odvoda atmosferskih voda sa procentom |
| Direzione... | 2. Smer toka atmosfreskih voda sa oznakom |
| Identifica...... | 3. Oznaka specifikacije karakteristika građevinskog materijala |
| Identifica... | 4. Oznaka specifikacije slojeva karakteristika građevinskih elemenata |
| Compartimentazione..... | 5.Podela rei 60 |
| Fili... | 6. Konstruktivne ose |
| Fluviale... | 7. Oticanje vode, prečnik 75 mm |
| Caditoia... | 8.Rešetka odvoda vode na podu |
| La posiz..... | 9. Pozicija svetlarnika na vrhu je orijentaciona (pogledati tabele) |
| Pozzetto.... | 10. Šaht |
| Pozzetto.... | 11. Šaht sa taložnikom za mast |
| Scarico... | 12.Kanalizacioni ispust u wc-u, 110 mm |
| Scarico.... | 13.Kanalizacioni ispust u lavabou, 50 mm |
| Esalatore..... | 14. Ventilacija u wc-u |
| Idrante... | 15.Hidrant za pranje, 15 mm |
| Ventilazione.. | 16.Ventilacija u ostavi za otpad 100 m2 |
| Canna | 17. Aspirator i ventilacioni kanal |
| Ventilazione | 18. Ventilacija u wc-u za prostor od 150 m2 |
| Padiglione rapresentato | predstavljeni paviljon |
| OPERE IN APPALTO | radovi koji mogu biti ustupljeni podivođačima |
| OPERE non IN APPALTO | radovi koji ne mogu biti ustupljeni podizvođačima |

3. CL1_PE_BMDEDIP08_A_PS_0001_01– оригинални план на италијанском језику

3. Превод појмова из документа CL1_PE_BMDEDIP08_A_PS_0001_01

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| Prospetto | Plan |
| Lamiera stirata ondulata in alluminio al percentuale di foratura 30% colorata | Bojeni valoviti aluminijumski lim, perforiran do 30% površine |
| Filo rivestimento pannello sandwich | Tanki premazi na sendvič panelu |
| Coprifilo dorato | Spoj dva lima |
| Rivestimento porte in laminato tipo "ABET LAMINATI – CARBON colore 475 , Fin. | Vrata od laminata tipa"ABET LAMINATI – CARBON boja 475 , |
| Pannelli in polocarbonato compatto opaco, sp 5mm, colore bianco puro | Paneli u kompaktnom polikarbonatu, širine 5 mm, čisto bela boje |
| Smoke out a parete 100x100 cm rif.F3- | Odušci na zidovi dimenzija 100x100 cm |

4. CL1_PE_BMDEDIP08_A_PI_0001_01– оригинални план на италијанском језику

4. Превод појмова из документа CL1_PE_BMDEDIP08_A_PI_0001_01

| италијански оригинал |  |  |  | Превод на српски |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pianta primo piano |  |  |  | Osnova prvog sprata |  |
| Pianta piano intermedio |  |  |  | Osnova mezanina (srednjeg sprata) |  |
| Foro a soffitto |  |  |  | Otvor na plafonu |  |
| Infisso vetrato sottotrave- |  |  |  | Staklena vrata/prozor ispod potpornog zida |  |
| Vetrata fissa a tutta altezza con infisso in aluminio e vetro di sicurezza stratificato- |  |  |  | Fiksni prozori celom visinom, od aluminijuma, višeslojno sigurnosno staklo |  |
| Proezione smoke out in copertura- |  |  |  | Zona za pušenje (natkrivena) |  |
| Arghetta d'uscita |  |  |  | Natpis "izlaz" |  |
| Targetta |  |  |  | Nalepnica |  |
| Rete stirata |  |  |  | Razvučena mreža |  |
| guaina ardesiata |  |  |  | - |  |
| Cavedio tehnico |  |  |  | Tehnički hodnik za rasvetu i dotok vazduha |  |
| Pluviali Dn 75- |  |  |  | Oluci prečnik 75 mm |  |
| LEGENDA SIMBOLI- Legenda simbola |  |  |  |  |  |
| PENDENZA DELLA FALDA DI COPERTURA E DEI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E RISPETTIVA PERCENTUALE |  |  |  | Nagib i kanali odvoda atmosferskih voda i njihovi procenti |  |
| DIREZIONE DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE |  |  |  | Oznaka smera toka atmosferskih voda, |  |
| IDENTIFICAZIONE DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI |  |  |  | Oznaka specifikacije karakteristika građevinskog materijala |  |
| IDENTIFICAZIONE DELLE STRATIGRAFIE COSTRUTTIVE |  |  |  | Oznaka specifikacije slojeva građevinskih elemenata |  |
| COMPARTIMENTAZIONE REI 60 |  |  |  | Podela rei 60 |  |
| FILI FISSI CORRISPONDENTI AL PROGETTO STRUTTURALE |  |  |  | Konstruktivne ose |  |
| PLUVIALE DEFLUSSO H2O METEORICHE |  |  |  | Oticanje vode, prečnik 75 mm |  |
| CADITOIA / PILETTA DI SCARICO A PAVIMENTO (VEDI PROGETTO IMPIANTI) |  |  |  | Rešetka odvoda vode na podu |  |
| LA POSIZIONE DEI LUCERNARI IN COPERTURA E' ESCLUSIVAMENTE INDICATIVA (VEDI TAVOLE STRUTTURALI) |  |  |  | Pozicija svetlarnika na krovu je samo orijentaciona (pogledati tabele) |  |
| POZZETTO ISPEZIONABILE |  |  |  | Šahtovi iz kojih može da se vrši kontrola |  |
| POZZETTO ISPEZIONABILE CON DEGRASSATORE |  |  |  | Šahtovi sa taložnikom za masti |  |
| SCARICO ACQUE NERE WC - DN 110 |  |  |  | Kanalizacioni ispust u wc-u, dn 110 |  |
| SCARICO ACQUE NERE LAVANDINO - DN 50 |  |  |  | Kanalizacioni ispust u lavabou, dn 50 |  |
| ESALATORE WC - DN 75 |  |  |  | Ventilacija u WC-u prečnika 75 mm |  |
| IDRANTE DI LAVAGGIO - DN 15 |  |  |  | Hidrant za pranje, prečnika 15 mm |  |
| VENTILAZIONE FORZATA LOCALE RIFIUTI - |  |  |  | Ventilacija u ostavi za odlaganje otpada 100 m2 |  |
| CANNA DI ESALAZIONE CAPPA CUCINA - DN 200 |  |  |  | Aspirator i ventilacioni kanal |  |
| VENTILAZIONE FORZATA LOCALE |  |  |  | Ventilacija u wc 150 m2 |  |
| LEGENDA- LISTA ZAVRŠNIH RADOVA |  |  |  |  |  |
| kATEGORIJA | KOD | NAČIN NANOŠENJA | TIP MATERIJALA |  | BOJA |
| 1 | 1.1 | Tradicionalno | Pod od CLS, finalni radovi od izglačanog betona |  | Prirodni beton |
|  | 1.2 | Lepljeno | Pod od linoleuma tipa "VIRAG - MOD. DESIGN" debljine. 2,5 mm |  | COLORE 3170 STR |
|  | 1.3 | Tradicionalno | Pod od laminata |  | Prirodno drvo |
|  | 1.4 | Plutajući pod sa podlogom od pocinkovane žice | Pod je dignut na podlogom od pocinkovane žice, sastoji se iz modularnih panela 60x60 a završni sloj je u linoleumu |  | Boja od DL, izmešane boje |
|  | 1.5 | Pričvršćen zavarivanjem | Gazište je od laminata a strepenište je metalno i zavareno |  | Boja od DL |
|  | 1.6 | Tradicionalno | Pod od CLS, finalni radovi od izglačanog betona obojenog bikomponenetnom bojom na bazi vode i na bazi smole |  | Prirodni beton + površinska zaštita |
| 2. Boje i premazi | 2.1 | Tradicionalno | Bojenje perivim bojama. Pogodno za unutrašnje vlažne prostorije (wc i kuhinja) |  | Boja od DL |
|  | 2.2 | Tradicionalno | Boje na bazi vode, klasične, za unutrašnjost |  | Boja od DL |
| 3. Zidovi | 3.1 | Ojačane metalom | Ploče od gipsa |  | - |
|  | 3.2 | Drvena struktura | Montažni višeslojni paneli , debljine 6,5 cm |  | - |
|  | 3.3 | Ojačane metalom | Betonske ploče tipa AQUAPANEl debljine 12,5 mm |  | - |
| 4. WC | 4.1 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 |  | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 |
|  | 4.2 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 |  | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 |
| 5.Lajsne | 5.1 | Zakucano | Od tvrdog drveta 40x40 milimetara |  | Prirodno drvo |
|  | 5.2 | Zalepljeno | Na spoju zida i poda je linoleum tip "VIRAG - MOD. DESIGN"40x40 mm |  | QUARZ GREY |
| 6. Plafoni | 6.1 | Viseće | Spušteni plafoni od mineralnih vlakana, su modularni 60x60 cm i postavljeni na metalni polusakriven ram širine 15 milimetara,(otporan na vatru A2 s1 d10 ) |  | Boja od DL |
|  | 6.2 | Tradicionalno | Plafon prati drvena konstrukcija |  | Prirodno drvo |
|  | 6.3 | Viseće | Lažni plafon R.E.I. 60 od ploča tipa"KNAUF FIREBOARD",debljine 20milimetara |  | Boja od dl |

| LEGENDA LOKALA NA PRVOM SPRATU |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Namena | Površina u m2 |
| 1 | Zona spremanja hrane | 8.71 |
| 2 | Zona za rad i distribuciju | 9.20 |
| 3 | Ostava za otpad | 3.70 |
| 4 | Magacin | 4.20 |
| 5 | WC za osoblje kuhinje | 1.95 |
| 6 | Prostorija za pranje ruku, ispred wc-a | 2.70 |
| 7 | Prostor za stepeništei lift | 16.40 |
| 8 | Slobodan prostor | 3.15 |
| 9 | Slobodan prostor | 1.40 |
| 10 | Prostor za degustacije i izložbe | 173.65 |

5. CL1_PE_BMDEDIP08_A_PI_0002_01 – оригинални план на италијанском језику

5. Превод појмова из документа CL1_PE_BMDEDIP08_A_PI_0002_01

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| Pianta piano primo | Osnova prvog sprata |
| Pianta piano coperture | Osnova poslednjeg sprata |
| Pannello sandwich con finitura in legno e guaina ardesiata sp. 13,3 cm | Sendvič panel prekriven drvetom debljine 13,3 cm |
| Ventilazione vano corsa | Ventilacija |
| Trave in legno lamellare | Grede obložene tankim drvenim pločama |
| Gronda in lamiera preverniciata | Streha od lima obojena |
| Sottostruttura in acciaio permontaggio pannelli in lamiera stirata ondulata in alluminio a percentuale diforatura variabile, colorata | Potkonstrukcija od čelika za montiranje panela od tankog valovitog aluminjumskog lima. Potkonstrukcija ima otvore različitih dimenzija i obojena |
| Struttura corrente con sistema di fissaggio ai pilastri, per ancoraggio sottostruttura di facciata | Struktura za fiksiranje stubova i za pričvršćivanje potkonstrukcije fasade |
| Controventi in legno lamellare 16x20 | Poprečna ukrućenja (protiv vetra) od lameliranog drveta 16x20. |
| Pannello sandwich con finitura in legno sp. 6,5 cm | Sendvič panel sa oblogom od drveta, širine 6, 5 cm. |
| Pilastro in legno lamellare | Stub od lameliranig drveta |
| Infisso vetrato | Stakleni vrata / prozor |
| Sottostruttura in acciaio per montaggio pannelli in policarbonato compatto opaco, sp. 5 mm colore bianco puro | Gvozdena potkonstrukcija za montiranje panela. Paneli su od polikarbonata kompaktnog i mat širine 5 mm, bele boje |
| Riempimento in cls Rck 250 | popunjavanje u cls-om |
| Pavimento in linoleum sp.2,5 mm | pod od linoleuma debljine 2,5 mm |
| Limite di appalto | Ograničenje za rad preduzeća za realizaciju radova |
| PREPARAZIONE | Priprema |
| Pavimento in legno | Drveni pod |
| Pavimento in linoleum | Pod od linoleuma |
| LOCALE TECNICO | Prostorija za tehniku |
| Parapetto anticaduta in metallo | metalna ograda koja sprečava pad |
| Vano piattaforma elevatrice- | prostor za lift |
| porta REI 60 | vrata |
| parapetto in metallo | metalni gelender |
| Lucernaio con basamento in vetroresina e cupola in plexglas dim 90x90cm | svetlarnik od fiberglasa i kupola od pleksiglasa dimenzije 90x90cm |
| Ufficio commesario generale | Kancelarija glavnog komesara |
| Spazio espositivo | izložbeni prostor |
| Zoccolino in legnio | Lajsna od drveta |
| Copertura impianti | pokrivač, natkrivač |
| Controsoffito in fibra | Spušteni plafon od mineralnih vlakana, na visini 270 cm, dimenzija 60x60 cm |
| Controparete in cartongesso | gipsani zid |
| Porta in legnio | drvena vrata |
| Sala d'atessa | čekaonica |
| Pavimento sopraelevato | izdignuti pod |
| Locale tehnico | Prostorija za tehniku |
| Distribuzione | raspodela |
| LEGENDA SIMBOLА 1 | Legenda simbola |
| Pendenza... | 1.Nagib i kanala za odvod atmosferskih voda (u procentima) |
| Direzione... | 2. Smer toka atmosfreskih voda, oznaka |
| Identifica...... | 3. Specifikacija građevinskih materijala |
| Identifica... | 4. Specifikacija slojeva građevinskih elemenata |
| Compartimentazione... | 5.Podela rei 60 |
| Fili... | 6. Konstruktivne osovine |
| Fluviale... | 7. Oticanje vode, prečnika 75 mm |
| Caditoia... | 8.Rešetka za odvod vode na podu |
| La posiz..... | 9. Pozicija svetlarnika na krovu je orijentaciona (pogledati tabele) |
| Pozzetto.... | 10. Šaht |
| Pozzetto.... | 11. Šaht sa taložnikom za masti |
| Scarico... | 12.Kanalizacioni ispust u wc-u, dn 110 |
| Scarico.... | 13.Kanalizacioni ispust u lavabou, dn 50 |
| Esalatore..... | 14. Ventilacija u wc-u |
| Idrante... | 15.Hidrant za pranje, dn 15 |
| Ventilazione.. | 16.Ventilacija u ostavi za odlaganje otpada, 100 m2 |
| Canna | 17. Aspirator i ventilacioni kanal |
| Ventilazione | 18. Ventilacija u wc-u za 150 m2 |
| Padiglione rapresentato | predstavljeni paviljon |
| OPERE IN APPALTO | radovi koji se mogu ustupiti podizvođačima |
| OPERE non IN APPALTO | radovi koji ne mogu ustupiti podizvođačima |
| LEGENDA SIMBOLА 2 | Legenda simbola |
| Cavo di…. | Čelična žica tipa c (sa vođicama) |
| Punto di… | Sigurnosni prsten |
| Punto di…. | Čelično uže |
| Punto di ancoraggio fisso……. | - |
| Punto di… | - |
| Punto di…. | - |
| Ancoraggio strut….. | Cilindrični fiksator za drvo |
| Ancoraggio strut….. | Fiksator konstrukcije sa srednjim elementom |
| Ancoraggio strut….. | Fiksator konstrukcije sa kružnim elementom |
| Ancoraggio strut….. | Fiksator konstrukcije "L" profila |
| Ancoraggio strut….. | Fiksator konstrukcije "L" profila |
| Ancoraggio strut….. | Fiksator konstrukcije koji se šrafi u zid |
| INTERMEDIO LINEA STEEL | Srednji čelični fiksator |
| CASTELLO PROVVISORIO PER ACCESSO ALLA COPERTURA | Privremene skele kojima se dolazi do vrha |
| PUNTO DI ACCESSO ALLA COPERTURA | Ulaz na vrh zgrade |
| TARGHETTA SEGNALETICA | Zidna oznaka |
| ZONA CON OBBLIGO DI PREVENZIONE TOTALE DI CADUTA IN RAGIONE DEL TIRANTE D'ARIA DISPONIBILE | Slobodna zona za prevencija od pada (elemenata) usled duvanja jekog vetra |
| ZONA DI ACCESSO MEDIANTE OPERE PROVVISIONALI O SISTEMA DI PROTEZIONE COLLETTIVA EQUIVALENTE | Zona sa obaveznom primenom zaštitne opreme |
| ZONA NON CALPESTABILE | Zona zabrane kretanja |
| COLLEGAMENTO AL SISTEMA LINEA VITA PER MEZZO DI FUNE | Zaštitna užad |

| LEGENDA - LISTA ZAVRŠNIH RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КATEGORIJA | KOD | NAČIN NANOŠENJA | TIP MATERIJALA | BOJA |
| 1 | 1.1 | Tradicionalno | Pod od CLS, finalni radovi od izglačanog betona | Prirodni beton |
|  | 1.2 | Lepljeno | Pod od linoleuma tipa "VIRAG - MOD. DESIGN" debljine 2,5 mm | COLORE 3170 STR |
|  | 1.3 | Tradicionalno | Pod od laminata | Prirodno drvo |
|  | 1.4 | Plutajući pod sa potkonstrukcijom od pocinkovanog gvožđa | Pod je dignut na potkonstrukciju od pocinkovanog gvožđa, sastoji se iz modularnih panela 60x60 sa oblogom od linoleuma | Boja od DL, izmešane boje |
|  | 1.5 | Pričvršćen zavarivanjem | Gazište je od laminata a strepenište je metalno i zavareno | Boja od DL |
|  | 1.6 | Tradicionalno | Pod od CLS, finalni radovi od izglačanog betona obojenog bikomponenetnom bojom na bazi vode i na bazi smola | Prirodni beton + površinska zaštita |
| 2. Boje i premazi | 2.1 | Tradicionalno | Bojenje perivim bojama.Pogodno za unutrašnje vlažne prostorije (wc i kuhinja) | Boja od DL |
|  | 2.2 | Tradicionalno | Vodene boje za entereijer | Boja od DL |
| 3. Zidovi | 3.1 | Metalna orditura | Ploče od gipsa | - |
|  | 3.2 | Drvena struktura | Montažni višeslojni paneli , debljine 6,5 cm | - |
|  | 3.3 | Metalna orditura | Betonske ploče tipa AQUAPANEl debljine 12,5 mm | - |
| 4. WC | 4.1 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 |
|  | 4.2 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 | Vidi tablu EDI_000_A_PC_0002/003 |
| 5.Lajsne | 5.1 | Zakucano | Od tvrdog drveta 40x40 mm | Prirodno drvo |
|  | 5.2 | Zalepljeno | Na delu spoja zida sa podom postavlja se linoleum tipa "VIRAG - MOD. DESIGN"40x40 mm | QUARZ GREY |
| 6. Plafoni | 6.1 | Viseće | Spušteni plafon od mineralnih vlakana, modularne dimenzije 60x60 cm i postavljeni na metalni ram širine 15 mm (otpornosti na vatru klase A2 s1 d10 ) | Boja od DL |
|  | 6.2 | Tradicionalno | Plafon prati drvenu strukturu | Prirodno drvo |
|  | 6.3 | Viseće | Lažni plafon R.E.I. 60 od ploča tipa"KNAUF FIREBOARD",debljine 20 mm | Boja od dl |

| LEGENDA LOKALA NA PRVOM SPRATU |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Namena | Površina u m2 |
| 1 | WC | 3.25 |
| 2 | Prostorija gde se peru ruke pre ulaska u wc | 5.05 |
| 3 | Tehnički lokal | 3.10 |
| 4 | Magacin | 4.85 |
| 5 | Prostor namenjen za stepenice i lift | 18.55 |
| 6 | Čekaonica | 15.27 |
| 7 | Kancelarija | 9.32 |
| 8 | Kancelarija | 9.05 |
| 9 | Lounge | 21.85 |
| 10 | Kancelarija generalnog komesara | 19.11 |

6. CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0001_00 – оригинални план на италијанском језику

6. Превод појмова из документа CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0001_00

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| LEGENDA SIMBOLA |  |
| Colonna verticale in Acciaio Zincato (AZ) Punto Allaccio Acqua fredda Sanitaria (As)- | Vertikalna cev od pocinkovanog čelika, mesto povezivanja hladne sanitarne vode (tehničke vode) |
| Colonna verticale in Acciaio Zincato (AZ) Punto Allaccio Acqua fredda Potabile (Ap)- | Vertikalna cev od pocinkovanog čelika, mesto povezivanja hladne pijaće vode |
| Colonna verticale in Acciaio Zincato (AZ) Punto Allaccio Acqua calda (Ac) - | Vertikalna cev od pocinkovanog čelika, mesto povezivanja vruće pijaće vode |
| Colonna verticale in Acciaio Zincato (AZ) Acqua di ricircolo (Ric)- | Vertikalna cev od pocinkovanog čelika, mesto povezivanja reciklirane vode |
| Pozzetti ispezionabili- | Šaht za vodu |
| Tubazione in multistrato adduzione acqua fredda sanitaria- | Višeslojne cevi kroz za hladnu sanitarnu (tehnička) vodu |
| Tubazione in multistrato adduzione acqua fredda potabile- | Višeslojne cevi kroz za hladnu vodu za piće |
| Tubazione in multistrato adduzione acqua calda | Višeslojne cevi za toplu vodu |
| Tubazione in multistrato acqua di ricircolo- | Višeslojne cevi za recikliranu vodu |
|  | LEGENDA NOMENKLATURE |
| DN XXX-YY"-ZZ Diametro tubazioni di adduzione- | Prečnik cevi kroz koju prolazi voda |
| XXX: diametro espresso in mm- | Prečnik cevi u mm |
| YY": diametro espresso in pollici- ZZ: tipologia acqua- tip vode | Prečnik cevi u inčima - tip vode |
| Ap: fredda potabile- | voda za piće, hladna |
| As: fredda sanitaria- | hladna tehnička voda |
| Ac: calda | vruća |
| Ric: Ricircolo | reciklirana |
| Identificazione montanti verticali- | Identifikacija vertikalnih elemenata koji podržavaju strukturu |
| 􀁸 IDR-AD: colonna verticale impianto adduzione acqua | Šunt kanal |
| 􀁸 PXX: tipologia edificio- | Tipologija konstrukcije |
| 􀁸 YY: numero progressivo- | Progresivni broj |
| Indicazione con asterisco indica colonne montanti in aggiunta | Zvezdica (*) označava dodatne stubove |
| Identificazione Pozzetti (PZ)- | Identifikacija šahtova |
| 􀁸 IDR-AD: impianto adduzione acqua- | Postrojenje za provođenje vode |
| PXX: tipologia edificio- 􀁸 YY: numero progressivo.- | tipologija objekta progresivni broj |
| Note- | Napomene: |
| 􀁸 Tutti i collegamenti degli scarichi, delle adduzioni idriche sanitarie e antincendio dovranno essere realizzati come da progetto piastra- | Veza kanalizacionih cevi, vodovodnih cevi i protivpožarnih cevi mora da bude realizovana prema projektu. |
| Le tubazioni acqua calda (Ac) e acqua di ricircolo (Ric) sono coibentate con isolamento termico minimo coerente con i valori riportati nel DPR 412/93 | Cevi sa toplom i recikliranom vodom moraju da imaju izolaciju predviđenu zakonom DPR 412/93. |

Prečnik višeslojnih cevi-tabela ekvivalencija

| INČ | DN MILIMETRI | EST MILIMETRI |
| --- | --- | --- |

7. CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0002_00  – оригинални план на италијанском језику

7. Превод појмова из документа CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0002_00

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| Pluviale | oluci |
| Dal piano copertura | gledano odozgo |
| Dal piano intermedio | Sa srednjeg sprata |
| Dal primo piano | gledano od prvog sprata |
| Colonna di ventilazione indiretta | Stub kroz koji se obavlja indirektna ventilacija |
| Pluviale alla rete di distribuzione scarichi | Oluci koji vode do mreže preko koje se distribura sva prikupljena voda |
| Legenda simbologia | Legenda simbola |
| Colonna verticale scarico acque meteoriche | Vertikalni stub kroz koji se izbacuje voda |
| DN XXX : diametro tubo | Prečnik cevi |
| Tubazioni scarichi acque nere in PP distribuzione in cavedio | Cevi kroz koje se izbacuje prljava voda u PP |
| DN XXX : diametro tubo | Prečnik cevi |
| Colonna ascendente per ventilazione in PP (esalazione in copertura con cappellotto esalatore | Stub za ventilacionu cev PP (sa kapom za izvalačenje vazduha) |
| Tubazioni di scarico acque meteoriche in PP, DN XXX : diametro tubo | Cevi za izbacivanje kišnice, u PP, DN XXX- prečnik cevi |
| Tubazioni di scarico acque di condensa in PP DN XXX : diametro tubo | Cevi za izbacivanje vode nastale od kondenzacije u PP , DN XXX- dijametar cevi |
| Scorrimento acqua su falda di copertura | Protok vode |
| Pozzetti ispezionabili | Šaht sa vodom |
| Pozzetto ispezionabile con Degrassatore (D) | Šaht za vodu sa taložnikom za masti |
| LEGENDA NOMENLATURE | Legenda nomenklature |
| Identificazione montanti verticali | Oznaka vertikalnih elemenata na koje se pričvršćuje konstrukcija |
| IDR-SC: colonna verticale impianto scarico acque nere | Vertikalani stub (unutar koga je cev za izbacivanje prljave vode) |
| Tipologija edificio | Tipologija konstrukcije |
| YY:numero progressivo | YY: progresivni broj |
| IDR-SC PXX.YY Identificazione Pluviali (PL) | Identifikacija oluka |
| IDR-PL: impianto scarico acque | Postrojenje za izbacivanje kišnice |
| IDR-PL PXX.YY Tubazioni di scarico acque meteoriche in PP | Cevi za izbacivanje kišnice u PP |
| DN XXX : diametro tubo | Prečnik cevi |
| Scorrimento acqua su falda di copertura | Protok vode |
| Identificazione Pozzetti (PZ) | Identifikacija vodovodnih šahtova |
| IDR-SC: impianto scarico acque nere | Postrojenje za izbacivanje prljave vode |
| PZ.IDR-SC Scarico in PP | Izbacivanje u PP |
| Pozzetto ispezionabile con Degrassatore (D) | Vodovodni šaht sa taložnikom za masti |
| Note | Napomene: |
| Tutti i collegamenti degli scarichi, delle adduzioni idriche sanitarie e antincendio dovranno essere realizzati come da progetto piastra | Veza kanalizacionih cevi, vodovodnih cevi i protivpožarnih cevi mora da bude realizovana prema projektu. |

8. CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0003_00 – оригинални план на италијанском језику

8. Превод појмова из документа CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0003_00

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| Pluviale | oluci |
| Dal piano copertura | gledano odozgo |
| Dal primo piano | gledano od prvog sprata |
| LEGENDA SIMBOLOGIA | Legenda simbola |
| Colonna verticale scarico acque meteoriche | Vertikalni stub kroz za izbacivanje vode |
| Scarico in PP DN XXX : diametro tubo | Puštanje vode u PP dijametar cevi |
| Tubazioni scarichi acque nere in PP distribuzione in cavedio | Cevi kroz koje se izbacuje prljava voda u PP |
| DN XXX : diametro tubo | Prečnik cevi |
| Colonna ascendente per ventilazione in PP (esalazione in copertura con cappellotto esalatore | Stub za ventilacionu cev PP (sa kapom za izvalačenje vazduha). |
| Tubazioni di scarico acque meteoriche in PP, DN XXX : diametro tubo | Cevi za izbacivanje kišnice u PP, DN XXX- dijametar cevi |
| Tubazioni di scarico acque di condensa in PP DN XXX : diametro tubo | Cevi za izbacivanje vode nastale od kondenzacije u PP, DN XXX- dijametar cevi |
| Scorrimento acqua su falda di copertura | Protok vode |
| Pozzetti ispezionabili | Šahtovi za vodu |
| Pozzetto ispezionabile con Degrassatore (D) | Šaht za vodu sa taložnikom za masti |
| LEGENDA NOMENCLATURE | Legenda nomenkalture |
| Identificazione montanti verticali | Oznaka vertikalnih elemenata na koje se pričvršćuje konstrukcija |
| IDR-SC: colonna verticale impianto scarico acque nere | Vertikalani stub (unutar koga je cev kroz za izbacivanje prljave vode) |
| Colonna ascendente di ventilazione impianto scarico acque nere- | Stub za ventilacionu cev |
| Tipologija edificio | Tipologija konstrukcije |
| YY:numero progressivo | Progresivni broj |
| Identificazione pozzetti | Oznaka šahtova |
| IDR-SC PXX.YY Identificazione Pluviali (PL) | Oznaka oluka |
| IDR-PL: impianto scarico acque | Postrojenje za izbacivanje kišnice |
| IDR-PL PXX.YY Tubazioni di scarico acque meteoriche in PP | Cevi za izbacivanje vode (kišnice) u PP |
| DN XXX : diametro tubo | prečnik cevi |
| Scorrimento acqua su falda di copertura | Protok vode |
| Identificazione Pozzetti (PZ) | Identifikacija vodovodnih šahtova |
| IDR-SC: impianto scarico acque nere | Postrojenje za izbacivanje prljave vode |
| PZ.IDR-SC Scarico in PP | Izbacivanje u PP |
| Pozzetto ispezionabile con Degrassatore (D) | Vodovodni šaht sa taložnikom za masti |
| Note | Napomene: |
| Tutti i collegamenti degli scarichi, delle adduzioni idriche sanitarie e antincendio dovranno essere realizzati come da progetto piastra | Veza kanalizacionih cevi, vodovodnih cevi i protivpožarnih cevi mora da bude realizovana prema projektu. |

9. CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0004_01  – оригинални план на италијанском језику

9. Превод појмова из документа CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0004_00

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| Griglie Evacuazione Fumi | Rešetka na dimnjaku |
| Estintore Polvere | Aparat za gašenje požara (na bazi praha) |
| Estintore CO2 | Aparat za gašenje požara na bazi CO2 |
| Cassetta Naspo UNI25 | Kutija gde se nalazi protivpožarno crevo Uni 25 |
| Tubo antincendio | Protivpožarno crevo |
| 􀁸 AI – Acciaio | Čelik |
| Segnaletica di sicurezza antincendio: Estintore Polvere | Protivpožarna oznaka za aparat za gašenje požara (na bazi praha) |
| Segnaletica di sicurezza antincendio:Estintore CO2 | Protivpožarna oznaka za aparat za gašenje požara (na bazi CO2) |
| Segnaletica di sicurezza antincendio:Naspo | Protivpožarna oznaka za protivpožarno crevo |
| Codifica identificazione Naspi (NA)- | Oznaka aparata za gašenje požara |
| Codifica identificazione Estintori (ES)- | Oznaka protivpožarnog creva |
| Diametro tubazioni antincendio | Prečnik protivpožarnog creva |
| PXX: tipologia edificio YY: numero progressivo | tipologija objekta progresivni broj |
| xxx: diametro in mm | prečnik u milimetrima |
| YY": diametro in pollici | prečnik u inčima |
| WW: tipologia tubo | tipologija creva ( PE-polietilen, AI –gvožđe) |
| Note | Napomene |
| Tutti i collegamenti degli scarichi, delle adduzioni idriche sanitarie e antincendio dovranno essere realizzati come da progetto piastra. | Povezanost kanalizacionih cevi, vodovodnih cevi i protivpožarnih cevi mora da bude realizovana kako je predviđeno projektom |
| Per i particolari di installazione fare riferimento all'elaborato grafico: | Što se tiče detalja vezanih za instalacije pogledati grafiku CL1_PE_BMDIMPP00_M_PC_0003_00 |
| Funzionamento EFC | Funkcionisanje EFC |
| 1. Quando temperatura raggiunge..... | Kada temperatura dostigne u blizini 68 stepeni izaziva širenje tečnosti termosenzibilnog lomljenje , elementa i njegovo pucanje |
| 2. Con la rottura del .. | Kada se polomi termosenzibilni element, oslobađa se sadržaj rezervoara, pokreće se feder koji dozvoljava probojnoj igli da deluje |
| 3. L* ago perfora... | Igla buši boce sa CO2 i dozvoljava izlazak gasa pod pritiskom |
| 4. Il gas CO2..... | Gas CO2 izlazi u pneumatski cilindar koji gura mobilni deo EFC-a na gore.U istom trenutku pokreće se feder koji gura i reguliše pad svetlarnika koji se maksimalnootvara (pod uglom od 157 stepeni) |
| 5. Al raggiugimento.... | Kada se svetlarnik maksimalno otvori, aktivira se mehanizam koji ne dozvoljava da dođe do neželjenih deformacija. Aktivira se poluga koja fiksira EFC i ne dozvoljava da se svetlarnik zatvori pod uticajem vetra. |
| 6. Nel caso di intervento.. | U slučaju da pritiskanja dugmeta za aktiviranje opasnosti od požara ili se uključi automatski (putem postrojenja koje detektuju dim) pre nego što se dostigne kritična temperatura, centrala za kontrolu šalje impuls na 24 V elektromagnetnom aktivatoru instaliran na ventilu EFC-a koja bez ikakvih oštećenja dovodi do pucanja termosenzibilnog elementa ponavljajući ciklus (vidi tačke 2, 3, 4, 5) |
| 7. EFC e dotato | EFC ima napravljenu ručicu koja se nalazi sa prednje strane i koja je tako napravljena kako bi EFC mogla da se otvori u slučaju da mora nešto da se prekontroliše ili u slučaju tekućeg održavanja |
| 8. Per la chiusura | EFC se ručno zatvara |

10. CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0005_01  – оригинални план на италијанском језику

10. Превод појмова из документа CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0005_01

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| Griglie Evacuazione Fumi | Rešetka na dimnjaku |
| Estintore Polvere | Aparat za gašenje požara (na bazi praha) |
| Estintore CO2 | Aparat za gašenje požara na bazi CO2 |
| Cassetta Naspo UNI25 | Kutija gde se nalazi protivpožarno crevo Uni 25 |
| Tubo antincendio | Protivpožarno crevo |
| 􀁸 AI – Acciaio | Čelik |
| Segnaletica di sicurezza antincendio: Estintore Polvere | Protivpožarna oznaka za aparat za gašenje požara (na bazi praha) |
| Segnaletica di sicurezza antincendio:Estintore CO2 | Protivpožarna oznaka za aparat za gašenje požara ( na bazi CO2) |
| Segnaletica di sicurezza antincendio:Naspo | Oznaka za protivpožarno crevo |
| Codifica identificazione Naspi (NA)- | Oznaka aparata za gašenje požara |
| Codifica identificazione Estintori (ES)- | Oznaka protivpožarnog creva |
| Diametro tubazioni antincendio | Dijametar protivpožarnih creva |
| PXX: tipologia edificio YY: numero progressivo | tipologija objekta progresivni broj |
| xxx: diametro in mm | Prečniik u milimetrima |
| YY": diametro in pollici | Prečnik u inčima |
| WW: tipologia tubo | tipologija creva ( PE-polietilen, AI –gvožđe) |
| Note | Napomene |
| Tutti i collegamenti degli scarichi, delle adduzioni idriche sanitarie e antincendio dovranno essere realizzati come da progetto piastra. | Povezanost kanalizacionih cevi, vodovodnih cevi i protivpožarnih cevi mora da bude realizovana kako je predviđeno projektom |
| Per i particolari di installazione fare riferimento all'elaborato grafico: | Što se tiče detalja vezanih za instalacije pogledati grafik CL1_PE_BMDIMPP00_M_PC_0003_00 |
| Funzionamento EFC | Funkcionisanje EFC |
| 1. Quando temperatura raggiunge..... | Kada temperatura dostigne u blizini 68 stepeni izaziva širenje tečnosti termosenzibilnog lomljenje , elementa i njegovo pucanje |
| 2. Con la rottura del .. | Kada se polomi termosenzibilni element, oslobađa se sadržaj rezervoara, pokreće se feder koji dozvoljava probojnoj igli da deluje |
| 3. L* ago perfora... | Igla buši boce sa CO2 i dozvoljava izlazak gasa pod pritiskom |
| 4. Il gas CO2..... | Gas CO2 izlazi u pneumatski cilindar koji gura mobilni deo EFC-a na gore.U istom trenutku pokreće se feder koji gura i reguliše pad svetlarnika koji se maksimalnootvara (pod uglom od 157 stepeni) |
| 5. Al raggiugimento.... | Kada se svetlarnik maksimalno otvori, aktivira se mehanizam koji ne dozvoljava da dođe do neželjenih deformacija. Aktivira se poluga koja fiksira EFC i ne dozvoljava da se svetlarnik zatvori pod uticajem vetra. |
| 6. Nel caso di intervento.. | U slučaju da pritiskanja dugmeta za aktiviranje opasnosti od požara ili se uključi automatski (putem postrojenja koje detektuju dim) pre nego što se dostigne kritična temperatura, centrala za kontrolu šalje impuls na 24 V elektromagnetnom aktivatoru instaliran na ventilu EFC-a koja bez ikakvih oštećenja dovodi do pucanja termosenzibilnog elementa ponavljajući ciklus (vidi tačke 2, 3, 4, 5) |
| 7. EFC e dotato | EFC ima napravljenu ručicu koja se nalazi sa prednje strane i koja je tako napravljena kako bi EFC mogla da se otvori u slučaju da mora nešto da se prekontroliše ili u slučaju tekućeg održavanja |
| 8. Per la chiusura | EFC se ručno zatvara |

11. CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0006_00 – оригинални план на италијанском језику

12. CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0007_00 – оригинални план на италијанском језику

11 и 12. Превод појмова из докумената CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0006_00 i CL1_PE_BMDIMPP08_M_PI_0007_00

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| Terminale espulsione aria E/Asp W.C | Izbacivanje vazduha iz E/Asp iz W.C |
| Terminale espulsione aria E/Asp Locale rifiuti | Izbacivanje vazduha iz E/Asp iz zone gde se odlaže otpad |
| Terminale espulsione canna fumaria | Izbacivanje iz dimnjaka |
| (dal piano terra - E/Asp W.C.) | Od prvog sprata |
| Espulsione aria E/Asp W.C. piano terra (terminale verticale all'interno del rivestimento edificio) | Izbacivanje vazduha iz E/Asp iz W.C (obloženi vertikalni ispust) |
| Presa Aria Esterna (h>3,00 m dal piano di calpestio dotata di filtro M+A e rete di protezione) | Uzimanje spoljnog vazduha (h>3,00 m od nivoa gde se hoda, ima filter M+A i zaštitnu mrežu) |
| Canna fumaria in acciaio monocamera (al terminale in copertura) | Cev koja ide od aspiratora i vodi napolje (u vidu dimnjaka) iz jednog dela |
| (al terminale di espulsione in copertura)- | Na završnom delu koji sluzi za izbacivanje i nalazi se na… |
| Instalazione su porta | Ugradnja na vratima |
| Instalazione a quota pavimento | Ugradnja na visini poda |
| Lama d'aria installazione su porta | Rešetke iznad vrata kroz koje ulazi vazduh |
| dal U/I-REC 01 piano intermedio | od U/I-REC 01 mezanin (srednji sprat) |
| 0200 dal unita interna canalizzata U/I-CDZ-1*piano intermedio (+2,89) | Od unutrašnje jedinice kanalisane U/I-CDZ-1 mezanin (srednji sprat) (+2,89) |
| 0200 dal unita interna canalizzata U/I-CDZ-4*piano primo (+5,78) | Od unutrašnje jedinice kanalisane U/I-CDZ-1 prvi sprat (+5,78) |
| e/Asp Installazione a parete su porta | e/Asp ugradnja u zid iznad vrata |
| alla lama d'aria su porta piano terra (0,00 | Rešetka na vratima u prizemlju kroz koju izlazi vazduh |
| al piano copertura | Na vrhu |
| al piano terra | U prizemlju |
| Instalazione a quota soffitto | Ugradnja u visini plafona |
| Installazione a quota soffitto su canale circolare | Ugradnja na visini plafona na kružnom kanalu |
| Serranda di regolazione | Zatvarač za regulaciju |
| Alla bocchetta di ripresa zona espositiva | Rešetka za vazduh u izložbenom delu |
| U/I-REC 03* Recuperatore di calore a dopio flusso | Nadoknađivawe toplote pomoću duplog dotoka(fluksa) |
| Portata | Jačina, obim, količina |
| Tubi | Cevi |
| Liquido | Tečnost |
| Gas | gas |
| Potenza | snaga |
| Installazione a quota soffitto su canalle circolare | ugradnja na kružnu cev, kanal na visini plafona |
| alla lama d'aria su porta piano terra (0,00) | reštka kroz koju ulazi vazduh,iznad vrata u prizemlju |
| LEGENDA SIMBOLA |  |
| Bocchetta ripresa aria (BR) installazione a parete | Rupice u koje ulazi vazduh (ugrađene u zid) |
| Bocchetta di immissione aria (BM) installazionea parete | Rupice iz kojih izlazi vazduh (ugrađene u zid) |
| Bocchetta di immissione aria (BM) installazione orizzontale a soffitto dotata di serranda di regolazione | Otvori za ubacivanje vazduha, horizontalna ugradnja u plafón sa prstenom za regulaciju |
| Bocchetta di estrazione aria(BR) installazione orizzontale a soffitto | Otvori za izbacivanje vazduha, horizontalna ugradnja u plafon |
| Diffusore ad ugelli multipli (DUM) installazione su canale | Rasprskivač (ugrađuje se na cev) |
| Griglia di Transito su porta (G.T.)*(*) in alternativa prevedere sollevamento portedi min.0,02 m dal piano di calpestio | Rešetka iznad vrata, u slučaju da je nema, predvideti podizanje vrata za najmanje 0.02 m od nivoa poda |
| Canale mandata aria di rinnovo | Cev za izbacivanje istrošenog vazduha |
| Canale presa aria esterna | Cev za dotok svežeg vazduha |
| Canale immissione aria condizionata | Cev kroz koju se izbacuje klimatizovan vazduh |
| Canale ripresa aria | Cev za uzimanje vaduha |
| Condotto flessibile | Fleksibilne cevi prečnika… |
| Canale estrazione aria w.c. cieco | cev za izvod vazduha iz wc-a |
| LEGENDA NOMENKLATURE |  |
| PdC-01- ...... | Pumpa VRP za topli vazduh |
| U/I-REC- …….. | Obnavlja toplotu |
| U/I-CDZ- Ventilconvettore canalizzato | Konvertorski ventil |
| E/VENT- | Ventilator tipa ,,in line” |
| e/Asp- | Električni aspirator za wc |
| Indicazione quantita: | Pokazatelj količine |
| BM: Bocchetta di mandata | Rešetka za ispust |
| BR:bocchetta di ripresa | Rešetka za ulaz |
| DUM: Diffusore ad ugelli multipli- | Rasprskivač |
| VV: Valvole di ventilazione | Ventili za ventilaciju |
| G.T.: Griglia di Transito dimensioni espresse in mm | Rešetke sa dimenzijama u mm |
| Portata aria immessa/estratta | količine unesenog/ izbačenog vazduha |
| Eventuale indicazione su tipologia installazione (a quota soffitto o pavimento)- | Pokazatelj vrste ugradnje (na plafonu ili na podu). |
| NOTA- | Napomena: |
| 1. Le forniture contrassegnate con ...- | Izvršilac radova nije nadležan za nabavke koje imaju znak * |
| 2. Per….- | Za funkcionisanje, ugradnju i podešavanje rada klima uređaja je odgovorno preduzeće od koga su uređaji nabavljeni. Različito podešavanje uređaja može biti prouzrokovano korišćenjem drugačijih marki i modela uređaja |
| Opere in appalto- | radovi koji su dati podizvođaču. suprotno do toga opera non in appalto |

13. CL1_PE_BMDIMPP08_M_SK_0001_00  – оригинални план на италијанском језику

14. CL1_PE_BMDIMPP08_M_SK_0001_01 – оригинални план на италијанском језику

13  и 14. Превод појмова из докумената CL1_PE_BMDIMPP08_M_SK_0001_00  и CL1_PE_BMDIMPP08_M_SK_0001_01

| италијански оригинал | Превод на српски |
| --- | --- |
| Locale deposito | Ostava |
| Locale rifiut | Ostava za otpad |
| Locale di LAVORO/DISTRIBUZIONE | Radne prostorije |
| Zona di preparazione | Zona pripreme |
| Locale tehnico | Prostorija za tehniku |
| Sala d'attesa | Čekaonica |
| Vano Scala e Ascensore | Zona stepeništa i lifta |
| Ventilconvettore canalizzato | Konvertorski ventil |
| Installazione orizzontale a quota soffitto- | Horizontalna ugradnja na visini plafona |
| Capacita nominale | Snaga |
| Risc | Zagrevanje |
| Raffr | Hlađenje |
| Liquido | Tečno |
| Gas | Gas |
| Capacita nominale | Jačina , snaga |
| Zona degustazione ed esposizone | Prostorije za degustaciju i izložbeni prostor |
| Lama d'aria installazione su porta | Rešetke iznad vrata kroz koje ulazi vazduh |
| Piano terra | Prizemlje |
| Piano intermedio | Mezanin (Srednji sprat) |
| Piano+1- | srednji sprat+1 |
| Gronda | Streha |
| Colmo | Vrh (nečega) |
| LEGENDA SIMBOLA |  |
| Bocchetta ripresa aria (BR) installazione a parete | Rešetka za ulaz vazduha (ugrađene u zid) |
| Bocchetta di immissione aria (BM) installazionea parete | Rešetka za ispust vazduha (ugrađene u zid) |
| Diffusore ad ugelli multipli (DUM) installazione su canale | Rasprskivač (DUM) povezan na cev |
| Impianto di climatizazione, Tubo liquido | Klima uređaj, kroz cev ide tečnost (od pumpe koja pumpa topli vazduh do unutrašnje klimatizacije) |
| Impianto di climatizzazione - Tubo Gas- | Klima uređaj, kroz cev ide gas (od pumpe koja pumpa topli vazduh do unutrašnje klimatizacije) |
| Tubazione di mandata (dalla sottocentrale agli edifici) | Cev za vazduh iz centralnog dela ka paviljonima |
| Tubazione di ritorno (dagli edifici alla sottocentrale) | Cev za vazduh od paviljona do cetralnog dela |
| Canale mandata aria di rinnovo | Cev za iskorišćeni vazduh |
| Canale presa aria esterna | Cev za svež vazduh (spoljni) |
| Canale immissione aria condizionata- | Cev za klimatizovan vazduh |
| Canale ripresa aria | Cev za uzimanje vaduha |
| Canale estrazione aria w.c. cieco | Cev preko koje se izvodi vazduh iz wc-a |
|  | LEGENDA NOMENKLATURE |
| PdC-01- ... | Pumpa VRP za topli vazduh |
| U/I-REC- …. | Obnavljanje toplote |
| U/I-CDZ- Ventilconvettore canalizzato | Konvertorski ventil |
| E/VENT | Ventilator tipa ,,in line” |
| e/Asp | Električni aspirator za wc |
| Indicazione quantita: | Pokazatelj količine |
| BM: Bocchetta di mandata | Rešetka za izlaz |
| BR:bocchetta di ripresa | Rešetka za ulaz |
| DUM: Diffusore ad ugelli multipli | Raspršivač |
| VV: Valvole di ventilazione | Ventili za ventilaciju |
| G.T.: Griglia di Transito dimensioni espresse in mm | Rešetke za prolaz, sa dimenzijama u mm |
| Portata aria immessa/estratta | Količina unesene/ izbačene količine vazduha |
| Eventuale indicazione su tipologia installazione (a quota soffitto o pavimento). | Pokazatelj koji se odnosi na vrstu ugradnje, (na plafonu ili na podu) |
| NOTA | Napomena: |
| 1. Le forniture contrassegnate con ...- | Izvršilac radova nije nadležan za nabavke koje imaju oznaku |
| 2. Per….- | Za funkcionisanje, ugradnju i podešavanje rada klima uređaja je odgovorno preduzeće od koga su uređaji nabavljeni. Različito podešavanje uređaja može biti prouzrokovano korišćenjem drugačijih marki i modela uređaja |
| 3. Tubazioni….. | Cevi koje su izolovane moraju biti u skladu sa zakonom DPR 412/93 (sve koje idu od centralnog dela do svih paviljona) |

ПРИЛОГ 6. Опрема у власништву УЗЗПРО – техничке карактеристике

| Модел пројектора Christie | Техничка спецификација |
| --- | --- |
|  | Christie Roadster S+16K Zoom Lens 1.5-2:1 SXGA+ 2.4kW Lamp (S+16K) |
|  | Christie Roadster HD 12K Zoom Lens 1.4- 1.8:1 HD 2.0kW Lamp ( HD12K) Twist module |
|  | Christie WX10K-M Zoom Lens 1.5- 2.0:1 + ILS 350W Lamp Dual SD/HD-SDI input card M-Series Stacking Frame |
|  | Vista Spyder 213 |

7.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _________ од ____________ године за јавну набавку услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану, број јавне набавке ЈН О-30/2014

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | Укупно: |  |

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

#### У складу са чланом  88. Закона о јавним набавкама

(1) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

(2) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

(3) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 			                   Печат и потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________			________________________________

Напомена: Овај образац понуђач не мора да достави у понуди. По потреби понуђач може копирати образац.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач ____________________________ (уписати назив и седиште) потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум                                                        Печат и потпис овлашћеног лица понуђача

________________                          	__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом понуђача.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача) даје:

ИЗЈАВУ

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум                                                        Печат и потпис овлашћеног лица понуђача

________________                          	      __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом понуђача.

10. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ

Под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо Наручиоцу/Министарство трговине, туризма и телекомуникација да понуђач   _____________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ (уписати назив и седиште понуђача, а у случају подношења заједничке понуде довољно је да се упише назив и адреса члана групе који испуњава овај услов у своје име и у име групе понуђача) располаже довољним кадровским капацитетом за учешће у поступку јавне  набавке и то

да има радно ангажована лица

- најмање једног стручњака из области дизајна и

- најмање једног стручњака из области драматургије и

- најмање једног стручњака из области сценографије и

- најмање једног стручњака из области мултимедијалне уметности и

- најмање једног стручњака из области архитектуре.

Напомена: Понуђач је за наведене кадрове дужан да достави 1) доказ о стручности (дипломе, сертификати, лиценце и сл.) 2) списак и кратке биографије кључних експерата и техничког тима који су запослени  или  ангажовани по другом законском основу од стране Понуђача на реализацији предмета јавне набавке и који ће бити одговорни за њену реализацију

НАПОМЕНА: У складу са чланом 170. став 1. тачка 3) ЗЈН давање нетачних података о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке је основ за прекршајну одговорност.

Датум                                                        Печат и потпис овлашћеног лица понуђача

________________                                                   	_________________

# 11. СПИСАК КЉУЧНИХ ЕКСПЕРАТА И ТЕХНИЧКОГ ТИМА ПОНУЂАЧА

(најмање по један запослени или по другом законском основу ангажовани стручњак из области дизајна, драматургије, сценографије, мултимедијалне уметности и архитектуре)

| Редни број | Име и презиме | Област стручности | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |

Датум:						                                         Овлашћено  лице

(печат и потпис)

НАПОМЕНА: Уз овај образац достављају се докази о стручности (кратке биографије, као и  дипломе, сертификати, лиценце и/или одговарајуће, којим се доказује наведено у биографијама експерата) кључних експерата техничког тима који су запослени  или ангажовани по другом законском основу од стране Понуђача на реализацији предмета јавне набавке и који ће бити одговорни за њену реализацију.

У случају већег броја чланова тима, образац копирати.

12.ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Понуђач __________________________________ (назив и седиште)  је  учествовао (сарађивао) у организацији следећих пројеката/манифестација сличног карактера предмету јавне набавке

| Ред. бр. | Година, место и период одржавања |  | Назив пројекта/манифестације |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

______________________________                              	 ___________________________

Датум                   			         Печат и потпис овлашћеног лица

13. ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О  РЕФЕРЕНЦАМА

| Назив референтног наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

ПОТВРДА

којом потврђујемо да је __________________________________________________________________________

(назив и седиште Понуђача)

Пружао услугу:  _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Напомена: прецизирати  врсту, количину и вредност референтних (раније пружених  истоврсних) услуга без ПДВ, које је Понуђач пружио, у ком временском периоду, мишљење ранијег/ референтног купца/наручиоца о квалитету и поштовању рока од стране Понуђача)

Потврда се издаје на захтев

____________________________________________________________(уписати назив и адресу Понуђача) ради учешћа у јавној набавци услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану, број јавне набавке ___________ и у друге сврхе се не може користити.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни потврђује

Референтни наручилац

_____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

14. МОДЕЛ УГОВОРА

о пружању услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби EXPO Милано 2015 у Милану

,

Закључен  између уговорних страна:

1)  МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА - Београд, Немањима 22-26, које заступа државни секретар Татјана Матић, по овлашћењу министра - Решење бр. 119-01-12/2014-02 од 07.05.2014, ПИБ: 108508206, матични број: 17855131 (у даљем тексту: Наручилац),

и

2) ________________________________  из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________,матични број _____________, које заступа ________________,  (уписати податке за самосталног понуђача или носиоца групе за случај заједничке понуде)

2/1)__________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач  (заокружити а или б сходно статусу)

2/2)__________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

2/3)__________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

2/4)__________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________,а  који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

2/5)__________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

(у даљем тексту: Добављач).

Напомена:  Позиције 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 и 2/5 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уиисују у позицији 2.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), спровео отворени поступак за јавну набавку пружања услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби EXPO Милано 2015 у Милану, број јавне набавке ___________

-Да је Добављач доставио Понуду број _________ од _________године (понуђач уписује свој деловодни број), која је заведена код Наручиоца под бројем _________ од _________године (понуђач не уписује овај подак), која је саставни део овог Уговора (Прилог 1)

- Да је Наручилац  донео Одлуку о 	додели уговора бр.________од __________(понуђач не уписује овај подак) којом је понуда Добављача изабрана као прихватљива и најповољнија.

Члан 2.

Предмет овог Уговора су услуге израде концепта изложбе (мултимедијални садржаји, индустријски дизајн амбалаже и идејно решење маскоте), идејног решења и предлога реализације изложбеног простора са израдом дела ентеријера павиљона Републике Србије на Светској изложби  EXPO Милано 2015 у Милану, број јавне набавке __________, у свему у складу са Техничком спецификацијом из Конкурсне документације (Прилог 2)

Члан 3.

Цена је исказана у динарима, без и са припадајућим ПДВ и не може се мењати.

Цена за услуге  из члана 2. овог Уговора износи:

- Уговорена цена (без ПДВ): ...................................... _______________динара

(словима: ________________________________________________________ без ПДВ)

- ПДВ: .............................................................................________________динара

- УКУПНО:.................................................................... _______________ динара

(словима: ________________________________________________  динара са ПДВ)

Члан 4.

Наручилац ће изабраном понуђачу/Добављачу извршити плаћање у износу од 80% од укупно уговорене цене након уредне испоруке предмета набавке од стране Добављача и то у року не дужем од 10 дана од дана од потписивања Записника о уредној примопредаји од стране лица одређених од Добављача и Наручиоца и уредно испостављене фактуре од стране Добављача, а најкасније до 25. децембра 2014. године. Плаћање 15% од укупно уговорене цене Наручилац ће Добављачу извршити у року од 10 дана од дана потписивања Записника о уредном функционисању мултимедија у павиљону планираног до 20.04.2015. године и уредно испостављене фактуре од стране Добављача. Плаћање преосталих 5% од укупно уговорене цене Наручилац ће Добављачу извршити у року од 10 дана од затварања EXPO Милано 2015, 31.10.2015. године, када ће Наручилац потписати и Записник о правилном функционисању мултимедија (видео, аудио, интер активни садржај) током трајања  манифестације и уредно испостављене фактуре  од стране Добављача.

Записнике из става 1. овог члана сачињава Добављач, а верификује (потврђује својим потписом) лице одређено од стране Наручиоца

Члан 5.

Наручилац ће пратити извршење уговорених обавеза преко лица одговарајуће стручне оспособљености именованог од стране Оперативног тима за организацију наступа Републике Србије на Светској изложби ЕХРО Милано 2015 у Милану, Италија.

Члан 6.

Добављач је у обавези да Наручиоцу достави следеће средство финансијског обезбеђења:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач/Добављач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ (односно 15% и то: Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету ове јавне набавке, у складу са чланом 83. став 12. и 13. ЗЈН, доставља ову банкараску гаранцију у износу од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ), са роком важења 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак посла.

Средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана мора бити на меморандуму банке, са подацима о наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, не сме садржати додатне услове или рокове за реализацију и мора испуњавати све друге захтеве Наручиоца из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико Добављач не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним овим Уговором.

Члан 7.

Добављач је дужан да услуге из члана 2. овог Уговора врши стручно, у складу са одредбама овог Уговора, законом и другим прописима који регулишу ову област, поштујући захтеве у погледу квалификације, искуства, угледа, поузданости, професионалних способности и свих других захтева Наручиоца из Техничке спецификације и Конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Добављач је дужан да услуге из члана 2. овог Уговора извршава у задатим роковима од стране Наручиоца, а према унапред дефинисаном Динамичком плану реализације (Динамички план доставља понуђач/Добављач у оквиру понуде, а према унапред дефинисаним роковима од стране Наручиоца)

Коначну верификацију мултимедијалног материјала, сукцесивно по свим фазама реализације, а најкасније до 01. априла 2015.. године, вршиће лице одговарајуће стручне оспособљености именовано од стране Оперативног тима за организацију наступа Републике Србије на Светској изложби EXPO Милано 2015 у Милану.

Члан 8.

Добављач гарантује да је сва ауторска и сродна права регулисао са ауторима који су учествовали у извршењу услуга које су предмет овог уговора и Добављач је одговоран за поштовање тих права, те да ће сваки евентуално истакнути захтев од стране аутора регулисати непосредно са њима и да Наручилац неће сносити никакве обавезе и одговорност по том основу.

Исплатом средстава из члана 3. овог уговора Добављач је у потпуности намирен и одриче се свих даљих потраживања по основу ауторских и сродних права и по другим основима.

Добављач је сагласан да се предмет јавне набавке из члана 2. овог Уговора, који је прецизиран Техничком спецификацојом у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, може користити без икаквих даљих плаћања и ограничења.

Члан 9.

Добављач се обавезује да прилагоди своје решење коментарима и захтевима Наручиоца и организатора, сарађује са овлашћеним извођачем радова у имплементацији Извођачког пројекта и испрати правилно функционисање мултимедијалнх садржаја са пратећим делом ентеријера за пројекцију видео материјала у павиљону до 1. априла 2015. године, како би технички пријем павиљона био могућ до 20. априла 2015 године. Добављач је такође у обавези да прати и сервисира правилно функционисање мултимедијалних садржаја до краја Светске изложбе ЕХРО Милано 2015 и то до 31. октобра 2015. године.

Место извршења је Београд.

Рок извршења предметне услуге је најкасније до 15.12.2014. године, у свема према захтевима Наручиоца из Техничке спецификације и другим захтевима Наручиоца из конкурсне документације за предметну јавну набавку, а рок за испитивање функционисања мултимедија је најкасније до 20.04. 2015. године.

Уговор се примењује до 31. октобра 2015. године. Изузетно, рок важења уговора се може продужити из објективних разлога (који не зависе од воље уговорних страна и то Наручиоца и изабраног понуђача /Добављача (нпр. организатор изложбе промени термин Светске изложбе EXPO Милано 2015 у Милану)). Добављач је дужан да по потреби отклони све нефункционалности предмета јавне набавке, као и да сервисира и обезбеди правилно функционисање мултимедијалних материјала (видео, аудио, интер активни садржај) од дана примопредаје предмета ове јавне набавке која се констатује Записником, као и Записником о функционисању мултимедија у павиљону, а који потписују лица одређена од стране Добављача (који сачињава нацрт ових Записника) и Наручиоца,  до краја манифестације Ехро Милано 2015, т.ј. до 31. октобра 2015. године.

Добављач ће својим решењем одредити руководиоца пројекта и чланове тима за реализацију пројекта са тачно одређеним задужењима.

Члан 10.

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење услуга из члана 2. овог Уговора, а које се према важећим правним прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају од вршења обавеза преузетих овим уговором  за време док виша сила траје и ниједна уговорна страна нема право на накнаду.

Члан 11.

Рокови извршења појединачних активности у склопу реализације уговорених услуга дефинисани су Динамичким планом активности који је саставни део овог уговора. Динамички план активнисти је сачинио  Добављач у оквиру своје Понуде, при чему је дужан да поштује све рокове које је Наручилац дефинисао Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Члан 12.

У случају прекорачења рокова из овог Уговора насталог кривицом Добављача, Наручилац има право да од Добављача захтева плаћање уговорне казне у износу од  0,5 промила од укупног износа из члана 3. овог Уговора за сваки дан закашњења, а не више од 5% овог износа.

Члан 13.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора:

1. ако Добављач касни са вршењем услуге дуже од 10 дана у односу на уговорени Динамички план активности;

2. уколико Добављач прекине са вршењем услуга или одустане од даљег извршења уговорних обавеза;

3. уколико лице одговорно за праћење радова из Оперативног тима не верификује мултимедијални материјал, сукцесивно по свим фазама реализације.

4. у случају да објективно престане потреба за предметним услугама

5. у другим случајевима, у складу са Законом о облигациним односима.

Наручилац има право, осим раскида овог Уговора, у случајевима који се могу уписати у кривицу Добављача и на реализацију банкарске гаранције из члана 6. овог Уговора уколико Добављач не извршава своје уговорне обавезе или не поштује рокове њиховог извршења, као и да захтева од Добављача накнаду настале штете, што Добављач признаје без права приговора на овај уговор као извршну исправу.

Члан 14.

Уговарачи су сагласни да је Добављач до дана потписивања овог уговора упознат са свим условима под којим ће вршити услуге и да је те услове прихватио такве какви јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора.

Уговорне стране су сагласне да уколико Добављач не испуњава своје обавезе на начин и под условима утврђених уговором, Наручилац има право да о томе га упозори писаним путем и да од њега захтева испуњавање у одређеном року.

Добављач је дужан да надокнади штету коју је намерно или крајњом непажњом проузроковао Наручиоцу, као и у случају да Наручилац штету претрпи због неблаговременог извршења уговорних обавеза од стране Добављча.

Члан 15.

Саставни део овог уговора чине:

- Понуда Добављача број _________ од ____________. године (Прилог 1.)

- Техничке спецификације из конкурсне документације за предметну јавну набавку (Прилог 2.)

- Динамички план активности (Прилог 3.)

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе позитивних законских прописа Републике Србије.

Члан 17.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 18.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих  свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА                                                               ЗА НАРУЧИОЦА

_________________                                                             ____________________

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Добављач је, у складу са чланом 3. став 1. тачка 7) ЗЈН, понуђач са којим је закључен уговор о јавној набавци.